АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2026 года                                                                                  № 142

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению безопасности дорожного движения в Вознесенском муниципальном округе на 2026 год

В соответствии с Положением о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утверждённым постановлением администрации Вознесенского муниципального округа от 03.04.2023 года № 487, в целях решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения и организации работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Вознесенском муниципальном округе на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (https://voznesenskoe.nobl.ru/).

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, заведующего отделом ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Е.М. Красицкого.

ВРИП главы местного

самоуправления округа                                                            А.И. Антонов

Приложение

к постановлению администрации

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

от 11.02.2026 г. № 142

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению безопасности дорожного движения в Вознесенском муниципальном округе на 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Анализ текущей ситуации и планирование |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа аварийности за 2025 год, выявление причин и условий ДТП, включая случаи с участием детей | до 01.03.2026 | Комиссия по БДД при администрации округа | Формирование отчёта с рекомендациями по устранению проблем |
| 1.2 | Разработка и утверждение перечня аварийно-опасных участков дорог | до 01.07.2026 | ГИБДД | Определение приоритетных объектов для проведения работ |
| 2. | Улучшение состояния дорог и инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Рассмотрение комиссией по безопасности дорожного движения обращений, касающихся ненадлежащего состояния дорог | постоянно | Комиссия по БДД при администрации округа | Снижение количества ДТП, связанных с плохим состоянием дорог |
| 2.2 | Контроль за состоянием пешеходных переходов, тротуаров и искусственных неровностей, в том числе вблизи образовательных организаций. | постоянно | Комиссия по БДД при администрации округа, школы, детские сады | Обеспечение безопасности детей |
| 3. | Профилактическая работа с населением |  |  |  |
| 3.1 | Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях (уроки безопасности, конкурсы, викторины, олимпиады «Безопасные дороги», «Зимние каникулы», «Автокресло-детям», «Весна идет-весне дорогу!»,«Дорога – не для космических скоростей»,«Письмо водителю»,«Неделя безопасности» ,«Внимание – Дети!», «Школа-Дом-Школа», «Засветись!» | в течение года (по графику) | Отдел образования, ГИБДД | Формирование навыков безопасного поведения на дороге у детей |
| 3.2 | Организация акций и кампаний по пропаганде соблюдения ПДД (например, «Внимание, пешеход!», «Безопасная дорога»,популяризация номера 112) | ежеквартально | МБУ«Редакция газеты» «Наша Жизнь», ГИБДД, Комиссия по БДД при администрации | Повышение осведомлённости населения |
| 3.3 | Размещение информационных материалов (плакатов, баннеров, роликов) в СМИ, местах массового пребывания людей, соцсетях и на сайте администрации | в течение года | МБУ«Редакция газеты» «Наша Жизнь» Комиссия по БДД при администрации | Распространение знаний о ПДД |
| 3.4 | Проведение встреч с родителями и педагогами по вопросам безопасности детей на дорогах | 2 раза в год | Отдел образования, ГИБДД | Вовлечение родителей в профилактику ДТП |
| 4. | Контроль и мониторинг |  |  |  |
| 4.1 | Регулярный мониторинг состояния дорог и технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) | постоянно | Комиссия по БДД при администрации | Своевременное выявление и устранение дефектов |
| 4.2 | Проведение проверок соблюдения ПДД на аварийно-опасных участках | ежеквартально | ГИБДД, администрация округа | Снижение числа нарушений |
| 4.3 | Подготовка отчётов о ходе реализации плана и его корректировка при необходимости | до 01.12.2026 | Комиссия по БДД при администрации | Обеспечение эффективности мероприятий |
| 5. | Взаимодействие с организациями и ведомствами |  |  |  |
| 5.1 | Координация с региональными органами власти по вопросам БДД | в течение года | заместитель главы Е.М. Красицкий | Решение проблем, требующих межведомственного взаимодействия |
| 5.2 | Привлечение общественных организаций«родительских патрулей» к профилактической работе | в течение года | Отдел образования, администрация округа | Расширение охвата профилактических мероприятий |
| 6. | Разработать проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | до 01.12.2026 г. | Комиссия по БДД при администрации округа |  |
| 7. | Закупка сертифицированных световозвращающих элементов, соответствующих ГОСТам |  | Комиссия по БДД при администрации округа |  |
| 7.1 | Распределение элементов среди целевой аудитории (школьники, пешеходы, велосипедисты); |  | Комиссия по БДД при администрации округа Отдел образования, ГИБДД |  |
| 7.2 | Проведение разъяснительных мероприятий о важности использования световозвращателей. |  | Комиссия по БДД при администрации округа Отдел образования, ГИБДД |  |

*Возможна корректировка Плана работы Комиссии, исходя из дорожно-транспортной ситуации в Вознесенском муниципальном округе.