АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20  января 2026 года                                    	№ 57

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 05.04.2021 №264

В соответствии с решением Совета депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 18.12.2025 года № 86    «О бюджете Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 05.04.2021 года № 264 изложить в новой редакции согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации муниципального округа, заведующего отделом  ЖКХ  экологии и жилищной политики  Е.М. Красицкого.

Глава местного

самоуправления округа                                                              И.А. Мартынов

Приложение к постановлению администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 20 января 2026 года № 57

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

Паспорт

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Участники программы | Жители Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, собственники помещений многоквартирных домов, учреждения и организации (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Благоустройство дворовых территорий р.п. Вознесенское 2.Благоустройство общественных территорий р.п. Вознесенское 3. Проведение ремонта дворовых территорий 4. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий |
| Цели программы | 1.Повышение комфортности условий проживания населения. 2.Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 3. Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 4.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области с привлечением собственников жилых помещений к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия; 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской областис привлечением населения и организаций к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Сроки реализации программы | 2021-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование Программы в 2021-2030 годах составляет 91208,1 тыс. руб. в том числе по годам: - 2021 г. – 0.0 тыс. руб. - 2022 г. – 8195,7 тыс. руб. - 2023 г. – 7764,7 тыс. руб. - 2024 г. – 37257,6 тыс. руб. - 2025 г. – 8553,2 тыс. руб. - 2026 г. – 7492,6 тыс. руб. - 2027 г. – 7577,5 тыс. руб. - 2028 г. – 7640,0 тыс. руб. - 2029 г. – 7640,0 тыс. руб. - 2030 г. – 7640,0 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области всего 10896,4 тыс. руб. в том числе по годам: - 2021 г. – 0.0 тыс. руб. - 2022 г. – 1703,9 тыс. руб. - 2023 г. – 1184,7 тыс. руб. - 2024 г. – 2155,2 тыс. руб. - 2025 г. – 1157,2 тыс. руб. - 2026 г. – 1235,1 тыс. руб. - 2027 г. – 920,3 тыс. руб. - 2028 г. – 924,3 тыс. руб. - 2029 г. – 924,3 тыс. руб. - 2030 г. – 924,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы ожидается: 1. Увеличение доли благоустроенных территорий многоквартирных домов (далее - МКД). 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. 3. Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 4.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий. |

1.Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства

Одним из основных полномочий органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является принятие программ комплексного социально-экономического развития, социальной инфраструктуры, то есть создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Проведенный анализ выявил, что уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) недостаточно отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие придомовых территорий частично разрушено.  У некоторых многоквартирных домов (далее – МКД) частичное освещение придомовых территорий, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми деревьями, в ряде домов на газонах жителями самостоятельно устроены цветники.

В целях настоящей программы под понятием «дворовая территория» применяется определение, установленное Правительством Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а именно: «под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам».

- Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью программы на период 2021 - 2030 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Целевые показатели программы:

| № п/п | Наименование целевых показателей программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | - | - | 20 | 20 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 20 | 20 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - |

Задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Вознесенском муниципальном округа Нижегородской области с привлечением собственников жилых помещений к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области с привлечением населения и организаций к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.

- Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена на период 2021-2030 годов.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

По минимальному перечню:

(без софинансирования со стороны граждан)

-  ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

По дополнительному перечню:

(с софинансированием со стороны граждан в размере 20% стоимости работ)

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- установка ограждений;

- озеленение придомовой территории.

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы  представлена в приложении № 1.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории могут возникнуть оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории. В целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состав общего имущества многоквартирного дома следует включать (не включать) указанные объекты. Решение об этом принимается собственниками помещений в многоквартирном доме.

- Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет общественная комиссия по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

- Анализ рисков муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

-   финансово-экономические риски;

-   социальные риски;

-   управленческие риски;

-   изменение федерального и регионального законодательства;

-   природно-климатические факторы.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы.

Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на достижение целей Программы являются:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, осуществляющей обсуждение мероприятий по благоустройству территорий, которые войдут в муниципальную программу, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией Программы после ее утверждения.

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение и корректировку предусмотренных программой мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

Адресный перечень объектов, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| № п/п | Адрес объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство дворовых территорий, ремонт дворовых территорий р.п. Вознесенское |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий ул. Восточная д.5, д.6, д.6А, Заводской микрорайон д.7, д.10 | 2018 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий ул. Ленина д.124, д.110, Заводской микрорайон д.9 | 2022 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий ул. Заводской микрорайон д.8, ул. Кирова д. 3А, ул. Зеленая д. 97, ул. Ленина д. 130А | 2023 |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий ул. Восточная д.3, д.2, д.2А, ул. Зеленая д. 95, д. 99, д.101, д.103, д.105 | 2023 |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий ул. Зелёная д.97/1, ул. Ленина д.136, д.138, ул. Горького д. 3 | 2024 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий ул. Заводской микрорайон д.13, ул. Кирова д. 1В, ул. Горького д. 1А | 2024 |
| 7 | Ремонт дворовых территорий ул. Зелёная д.93А, ул. Советская, д.10 | 2025 |
| 8 | Ремонт дворовых территорий ул. Заводской микрорайон д. 5, ул. Ленина д. 128, ул. Ленина 130 | 2024 |
| 9 | Благоустройство дворовых территорий Заводской микрорайон, д. 14, ул. Кирова, д. 1Б. | 2025 |
|  | Благоустройство общественных территорий р.п.Вознесенское |  |
| 1 | Благоустройство общественного пространства по ул. Ленина в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (участок №1) | 2019 |
| 2 | Благоустройство общественного пространства по ул. Ленина в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (участок № 2) | 2020 |
| 3 | Парк с обелиском воинам ВОВ, аллеей Героев и памятником Ленину, ул. Советская д.35 р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 2021 |
| 4 | Благоустройство общественного пространства по ул. Советская д.36 в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 2022 |
| 5 | Благоустройство общественного пространства «Набережная пруда» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородская область | 2024 |
| 6 | Благоустройство общественного пространства «У горы» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 2025 |
| 7 | «Обустройство прогулочной зоны «Подход к районной больнице» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области» (IIочередь) | 2026 |
| 8 | Благоустройство общественного пространства Парк Героя Советского Союза В.И. Пешехонова в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородская область | 2027 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1.Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основное мероприятие 1.1.1. Осуществление строительного контроля |  | Территориальные отделы | 2021 г. | 2030 г. |  |  | Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ | 1.Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства 2.Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; 3.Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; 4.Совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 5. Приемка законченных видов (этапов) работ; 6.Проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. |  |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1.1.Благоустройство общественных территорий, дворовых территорий | Территориальные отделы |  | 2021 г. | 2030 г. |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий |  | 1. Составление проектно-сметной документации 2. Установка освещения. 3.Установка малых архитектурных форм 4. Установка видеонаблюдения и Wi-Fi 5.Осуществление строительного контроля. 6.Благоустройство общественных территорий 7. Благоустройство дворовых территорий |  |  |
| 3. Ремонт дворовых территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие 3.1.1. Ремонт дворовых территорий | Территориальные отделы |  | 2021 г. | 2030 г. |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий |  | 1. Составление проектно-сметной документации 2.Асфальтирование дворовых территорий. 3.Освещение дворовых территорий. 4.Установка скамеек. |  |  |
| 4. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие 4.1.1.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Территориальные отделы |  | 2021 г. | 2030 г. |  | Поддержание состояния (уровня благоустройства) общественных территорий |  | 1. Содержание объектов озеленения 2. Ремонт тротуаров 3. Ремонт освещения. 4.Ремонт малых архитектурных форм 5. Ремонт видеонаблюдения и Wi-Fi 6. Ремонт фонтана на общественном пространстве 7. Уборка и полив территорий объектов благоустройства |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории

Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник |  |  |  | Источник финансирования |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 -2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2021-2030 годы на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 99761,0 | 0,0 | 8195,7 | 7764,7 | 37257,6 | 8553,2 | 7492,6 | 7577,5 | 7640,0 | 7640,0 | 7640,0 |
|  | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 11129,3 | 0,0 | 1703,9 | 1184,7 | 2155,2 | 1157,2 | 1235,1 | 920,3 | 924,3 | 924,3 | 924,3 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 48465,6 | 0,0 | 3272,6 | 3267,9 | 31467,6 | 2395,7 | 1257,5 | 1657,2 | 1715,7 | 1715,7 | 1715,7 |
|  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 40166,1 | 0,0 | 3219,2 | 3312,1 | 3634,8 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  | Безвозмездные* поступления в бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осуществление строительного контроля | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Благоустройство общественных территорий, дворовых территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Составление проектно-сметной документации | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Благоустройство общественных территорий, дворовых территорий | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  | 6218,2 | 0,0 | 919,3 | 389,5 | 918,2 | 578,7 | 1000,5 | 600,0 | 604,0 | 604,0 | 604,0 |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 30741,2 | 0,0 | 134,1 | 138,0 | 28261,1 | 208,3 | 319,1 | 376,3 | 434,8 | 434,8 | 434,8 |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  | 40166,1 | 0,0 | 3219,2 | 3312,1 | 3634,8 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 56830,2 | 0,0 | 4272,6 | 3839,6 | 32814,1 | 5787,0 | 6319,6 | 5976,3 | 6038,8 | 6038,8 | 6038,8 |
| - Ремонт дворовых территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Составление проектно-сметной документации | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Проведение ремонта дворовых территорий | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  | 3771,4 |  | 0,0 | 534,6 | 545,2 | 597,0 | 578,8 | 234,6 | 320,3 | 320,3 | 320,3 | 320,3 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 14724,3 |  | 0,0 | 2138,5 | 2129,9 | 2206,5 | 2187,4 | 938,4 | 1280,9 | 1280,9 | 1280,9 | 1280,9 |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 18495,7 |  | 0,0 | 2673,1 | 2675,1 | 2803,5 | 2766,2 | 1173,0 | 1601,2 | 1601,2 | 1601,2 | 1601,2 |
| - Содержание и благоустройство общественных территорий р.п. Вознесенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий. | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  | 1194,6 |  | 0,0 | 194,6 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 2778,6 |  | 0,0 | 778,6 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3473,2 |  | 0,0 | 973,2 | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Приобретение механизированной техники для содержания общественных территорий | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальные отделы |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 55,4 |  | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 221,4 |  | 0,0 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 276,8 |  | 0,0 | 276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* определяется после завершения процедур по отбору объектов, подлежащих благоустройству

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв |
| Контрольное событие № 1: Благоустройство дворовых территорий, ремонт дворовых территорий |  | Благоустройство дворовых территорий, ремонт дворовых территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий ул. Зеленая д. 93Аул. Советская, д.10 | Территориальные отделы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий Заводской мкр. д. 5, ул. Ленина д. 128, ул. Ленина 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий Заводской микрорайон д. 8. ул. Кирова д. 3А, ул. Зеленая д. 97, ул. Ленина д. 130А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий Заводской микрорайон д.13, ул. Кирова д. 1В, Горького д. 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий ул. Ленина д.136,д.138, ул. Горького д.3, ул. Зеленая д. 97/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий ул. Ленина д. 110, д.124, Заводской микрорайон д.9 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий ул. Восточная д.3, д.2, д.2а, ул. Зеленая д. 95, д. 99, д.101, д.103, д.105. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий Заводской микрорайон, д. 14, ул. Кирова, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: Благоустройство общественных территорий |  | Благоустройство общественных территорий Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк с обелиском воинам ВОВ, аллеей Героев и памятником Ленину, ул. Советская д.35. | Территориальные отделы |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства по ул. Советская д.36 в р.п. области |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства «Набережная пруда» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства «У горы» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства Парк Героя Советского Союза В.И. Пешехонова в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства «Набережная пруда» в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородская область (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

Формирование земельного участка под многоквартирный жилой дом и принятие созданного в результате благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома

Для реализации муниципальной программы, земельные участки под многоквартирные жилые дома необходимо сформировать в соответствии с методическими рекомендациями по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденными приказом Минстроя России от 17.03.2019 г. № 153/р, а именно:

1) подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

2) провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы);

3) представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).Элементы благоустройства дворовых территорий, выполненного в рамках муниципальной программы и созданное в результате благоустройства дворовых территорий имущество передается в состав общего имущества многоквартирного дома. Для выполнения данного условия необходимо наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.