АДМИНИСТРАЦИЯ                                                 ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2023 года 							         № 1018

Об утверждении Перечня ремонта дорог местного значения Вознесенского муниципального округа, за счет средств муниципального дорожного фонда на период 2023 по 2030 годы

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1. Утвердить Перечень ремонта дорог местного значения Вознесенского муниципального округа, за счет средств муниципального дорожного фонда на период 2023 по 2030 годы  согласно приложению.

2. Сектору по общим вопросам администрации округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (https://voznesenskoe.52gov.ru/).

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области                         С.В. Степанова.

Глава местного

самоуправления округа	И.А. Мартынов

Приложение

к постановлению администрации

Вознесенского муниципального

округа Нижегородской области

от  10 июля 2023 года № 1018

Перечень ремонта дорог местного значения Вознесенского муниципального округа, за счет средств муниципального дорожного фонда на период 2023 г. по 2030 г.

| Наименование населенного пункта | Год проведения ремонта | Протяженность (м.) | Средства дорожного фонда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский территориальный отдел |  |  |  |
| р.п. Вознесенское, ул. Ушакова | 2023 | 600 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Мичурина | 2024 | 750 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Челюскина - Набережная | 2025 | 250 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Кутузова, ул. Южная | 2026 | 540 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Школьная, ул. Петракова | 2027 | 470 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Пешехонова | 2028 | 550 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Солнечная | 2029 | 560 | 1700 |
| р.п. Вознесенское, ул. Молодежная | 2030 | 260 | 1700 |
| Сарминский территориальный отдел |  |  |  |
| п. Сарма, ул. Школьная | 2024 | 300 | 900 |
| п. Сарма, ул. Железнодорожная | 2024 | 300 | 900 |
| п. Сарма, Железнодорожная | 2025 | 600 | 900 |
| п. Сарма, ул. Октябрьская | 2026 | 510 | 900 |
| п. Степановка, ул. Степановская | 2027 | 602 | 900 |
| п. Свободный, ул. Свободненская | 2028 | 620 | 900 |
| п. Сарма, ул. Советская | 2029 | 620 | 900 |
| п. Сарма, ул. Пролетарская | 2030 | 378 | 900 |
| Бутаковский территориальный отдел |  |  |  |
| с. Княжева, ул. Жукова | 2023 | 250 | 700 |
| с. Новоселки, ул. Зеленая | 2024 | 250 | 700 |
| с. Новоселки, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Полевая | 2025 | 1350 | 700 |
| с. Бутаково ул. Ленина, ул. Молодежная | 2026 | 1300 | 700 |
| с. Новоселки, ул. Полевая, ул. Новая | 2027 | 1200 | 700 |
| с. Новоселки ул. Кооперативная, ул. Садовая | 2028 | 1200 | 700 |
| с. Борки, ул. Заречная | 2029 | 1200 | 700 |
| с. Девлетяково, ул. Советская с. Княжево, ул. Советская | 2030 | 1200 | 700 |
| Нарышкинский территориальный отдел |  |  |  |
| п. Путь Ленина, ул. Кирова | 2023 | 650 | 1900 |
| с. Сарминский Майдан, ул. Пушкина, уч. 1 | 2023 | 100 | 400 |
| с. Аламасово, ул. Ленина | 2024 | 1520 | 2300 |
| с. Нарышкино, ул. Микрорайон | 2025 | 317 | 1400 |
| с. Сарминский Майдан, ул. Молодежная | 2025 | 270 | 900 |
| с. Илев, ул. Советская | 2026 | 600 | 2300 |
| с. Нарышкино, проезд Школьный | 2027 | 745 | 2300 |
| с. Нарышкино, ул. Пушкина | 2029 | 700 | 2300 |
| с. Илев, ул. Нижнезаводская | 2030 | 345 | 900 |
| с. Сарминский Майдан, ул. Полевая | 2030 | 500 | 1400 |
| Бахтызинский территориальный отдел |  |  |  |
| с. Суморьево, ул. Новая | 2023 | 300 | 737 |
| с. Суморьево, ул. Новая | 2024 | 300 | 740 |
| с. Суморьево, ул. Луговая | 2025 | 270 | 700 |
| д. Сарма, ул. Суворово ( в щебеночном исполнении) | 2026 | 405 | 730 |
| д. Козлейка, ул. Калинина (в щебеночном исполнении) | 2027 | 320 | 740 |
| д. Китаевка, ул. Школьная ( в щебеночном исполнении) | 2028 | 530 | 700 |
| с. Бахтызино, ул. Кирова, ремонт подъездных дорог к домам 7,9,11 | 2029 | 300 | 700 |
| д. Вещерка, ул. Полевая (в щебеночном исполнении) | 2030 | 330 | 740 |
| Мотызлейский территориальный отдел |  |  |  |
| с. Мотызлей ул. Чайковского (в щебеночном исполнении); 2023; 250; 800. с. Мотызлей ул. Медовая (в щебеночном исполнении) подъезд к д. Дашино (в песчаном исполнении); 2024; 250 100; 800 200. с. Мотызлей ул. Медовая (в щебеночном исполнении) подъезд к д. Дашино (в песчаном исполнении); 2025; 250 100; 800 200. с. Мотызлей ул. Колхозная (в щебеночном исполнении) подъезд к д. Дашино (в песчаном исполнении); 2026; 250 100; 800 200. с. Мотызлей ул. Колхозная (в щебеночном исполнении) подъезд к д. Дашино (в песчаном исполнении); 2027; 250 100; 800 200. с. Мотызлей ул. Больничная (в асфальтном исполнении); 2028; 100; 1100. с. Мотызлей ул. Октябрьская ( в асфальтном исполнении); 2029; 100; 1100. с. Мотызлей ул. Советская (в асфальтном исполнении); 2030; 100; 1100. Полховско-Майданский территориальный отдел |
| с. Полх- Майдан (ул. Молодежная, Советская, Ленинина) п.Крутец (ул.Первый поселок); 2023; 400 100; 1300 100. с. Полх –Майдан (ул. Молодежная, Советская, Ленинина) д. Вилки (ул. Центральная); 2024; 400 100; 1200 200. с.Полх- Майдан(ул.Молодежная, Советская, Новая) п. Новый Путь (ул.Полевая); 2025; 400 100; 1300 100. с. Полх- Майдан (ул. Молодежная, Целинная); 2026; 500; 1400. с. Полх-Майдан (ул. Молодежная, Зеленая); 2027; 500; 1400. с. Полх-Майдан (ул. Молодежная, Советская, Ленина) д. Вилки (ул. Луговая); 2028; 400 100; 1300 100. с. Полх-Майдан (ул. Молодежная, Советская, Ленинина) п. Крутец (ул. Второй поселок); 2029; 400 100; 1300 100. с. Полх-Майдан (ул. Советская, Ленина) п. Новый Путь (ул. Полевая); 2030; 400 100; 1300 100. Криушинский территориальный отдел |
| д. Починки ул. Ленина от дома №57 до дома №68 | 2023 | 170 | 800 |
| с. Криуша ул. Трудовая от д.№8а до д.№14 | 2024 | 170 | 800 |
| д. Починки ул. Ленина от дома №68 до дома №78 | 2025 | 170 | 800 |
| с. Криуша ул. Школьная от д. № 55 до д. №58/1 | 2026 | 110 | 800 |
| с. Криуша ул. Садовая от д.№18 до д.№22 | 2027 | 170 | 800 |
| д. Починки ул. Ленина от дома №78 до дома №101 | 2028 | 170 | 800 |
| с. Криуша ул. Трудовая от № 8а до д. № 5 | 2029 | 170 | 800 |
| с. Линейка, ул. Первомайская | 2030 | 170 | 800 |
| Благодатовский территориальный отдел |  |  |  |
| д. Варнаево, ул. Солнечная от д. 33 до д. 42 д. Варнаево, ул. Садовая от д. 1 до д. 8 | 2023 | 160 112 | 750 |
| д. Варнаево ул. Садовая от д. 8 до д. 16 | 2024 | 200 | 750 |
| д. Покровка ул. Заречная от автодороги до д. 5 | 2025 | 200 | 750 |
| д. Букалей, ул. Солнечная от д. 32 до д. 46 | 2026 | 150 | 750 |
| д. Варнаево ул. Садовая от д. 16 до д. 36 | 2027 | 150 | 750 |
| д. Варнаево ул. Советская от д. 45 до д. 57 | 2028 | 150 | 750 |
| Д. Варнаево ул. Советская от д. 57 до д. 67 | 2029 | 150 | 750 |
| д. Варнаево ул. Солнечная от д. 44 до д. 55 | 2030 | 150 | 750 |