| Информация о результатах проведения проверки (акт выездной внеплановой проверки от 20.03.2026г. №2) |  |
| --- | --- |
| Объект контроля | Нарышкинский территориальный отдел территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее - объект контроля) |
| Орган контроля | Финансовое управление администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – орган контроля) |
| Метод контроля | Проверка (внеплановая, выездная) |
| Основание проведения контрольного мероприятия | Поручение главы местного самоуправления Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Мартынова И.А. от 03.03.2026г., приказ органа контроля от 03 марта 2026г. №13 «О назначении внеплановой выездной проверки» |
| Тема контрольного мероприятия | Соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта по муниципальному контракту от 23.06.2025г. №42-25 (реестровый номер контракта 3525449640925000010) |
| Сроки проведения контрольного мероприятия | с 11 марта 2026 года по 20 марта 2026 года |
| Проверенный период | с 23.06.2025 г. по 10.03.2026 г. |
| Выявленные нарушения | В нарушение требования пунктов 1 и 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона №44-ФЗ в результате исполнения муниципального контракта от 23.06.2025г. №42-25, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй - Гарант НН», объектом контроля приняты по акту о приемке выполненных работ №1 от 22.10.2025г. и оплачены платежным поручением от 18.11.2025г. №1027 фактически невыполненные работы (затраты) на сумму 8886,88 руб. |
| Направлено представление, предписание /срок исполнения | 20.05.2026 |
| По фактам, изложенным в акте выездной внеплановой проверки от 20.03.2026г. №2, письменные замечания (возражения, пояснения) в адрес финансового управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области не представлялись. |  |