
[image: image1.png]



 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  15 июня 2023 года                                                                                 №881    

О внесении изменений в муниципальную программу

«Оказание качественных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области» от 29.12.2022 г. № 975

      В целях приведения в соответствие  с решением Совета депутатов Вознесенского муниципального округа  от 16.05.2023 г. №211  «О внесении изменений в решение Совета депутатов Вознесенского муниципального округа «О бюджете Вознесенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»
      1. Внести в муниципальную программу «Оказание качественных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденную постановлением Вознесенского муниципального района № 975 от 29.12.2022 г. изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
       2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в сети  «Интернет».

       3.  Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии Вознесенского муниципального округа Красицкого Е.М.
Глава местного

самоуправления округа                                                              И.А. Мартынов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области
от 15.06.2023г.№ 881  
ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Оказание качественных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области» 
(далее Программа)
(в редакции постановления )
	Наименование программы
	Оказание качественных услуг населению  в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском  муниципальном  округе Нижегородской области

	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы 
	Администрация  Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области в лице отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии  Вознесенского муниципального  округа

	Соисполнители муниципальной программы 
	Территориальные отделы  Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области;

Некоммерческая организация  «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов, расположенных на территории 

Нижегородской области;

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, обслуживающие организации,  предоставляющие услуги населению  Вознесенского муниципального  округа  в сфере ЖКХ.

	Подпрограммы муниципальной программы 
	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»  
Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство »



	Цель муниципальной  программы 
	Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, повышения качества жизни населения  путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а так же обеспечение их доступности для населения.

	Задачи муниципальной программы 
	- обеспечение населения  Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных 
- обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения

- формирование активных и ответственных собственников помещений в МКД обладающих правами на принятие решений и определенным уровнем ответственности за принимаемые решения
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий 
 - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер района.

- качественное содержание и своевременный капитальный ремонт  помещений и общего имущества МКД находящегося в муниципальной собственности  Вознесенского муниципального  округа

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
	Программа реализуется в течение 2023-2027 годов в один этап 


1. Характеристика текущего состояния

Объем муниципального жилищного фонда в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области составляет 8350 кв.м.

В январе-декабре 2022 года в жилищно-коммунальной сфере Вознесенского муниципального округа Нижегородской области функционировало 5 предприятий (организаций) различных форм собственности.

На территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области 52 котельных осуществляют теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы. Передача теплоносителя производится по тепловым сетям протяженностью 8,7 км. в двухтрубном исчислении. 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты за жилой фонд и коммунальные услуги , создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, передачи муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от неэффективных  МУПов  в концессию, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся  в изношенном состоянии. В результате накопленного износа растет вероятность увеличения аварий в системах  водоснабжения и водоотведения.

На 1 июля 2022 года, несмотря на работу по программе капитального ремонта  значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь  на 60-65% обеспечены взносами собственников жилых помещений.
Обеспечение населения чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Масштабность проблемы определяет необходимость использования программно-целевого решения комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы, поскольку они:

- входят в число приоритетов социальной политики Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области; 

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных инвестиций; 

- требуют проведения институциональных преобразований, направленных на привлечение инвесторов в этом секторе ЖКХ; 

- требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования; 

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области.

В рамках реализации мероприятий по реконструкции и строительству очистных сооружений, вырастет качество очистки и обезвреживания канализационных стоков, что в разы снизит негативные последствия для экологии Вознесенского муниципального  округа.
Модернизация объектов и систем теплоснабжение позволит в перспективе снизить удельные затраты на производство тепловой энергии и повысить качество предоставления услуг теплоснабжения на жителей. 

2. Цели и задачи Программы

   Стратегическая цель муниципальной программы  на период до 2027 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, повышения качества жизни населения  путем повышения качества и надежности жилищно коммунальных услуг, а так же обеспечение их доступности для населения.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- обеспечение населения Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных 

- обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения

- формирование активных и ответственных собственников помещений в МКД обладающих правами на принятие решений и определенным уровнем ответственности за принимаемые решения

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий 

 - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер округа;
- для решения задач планируется в рамках муниципальной программы осуществить проектирование, строительство, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, отопления. Модернизировать и повысить энергоэффективность объектов жилищно – коммунального комплекса. Проводить работу с собственниками жилых помещений направленную на стимулирование сохранности и повышения стоимости собственности в МКД, посредствам надлежащего содержания и своевременного и качественного капитального ремонта и модернизации. 

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2023-2027 годов   в один этап.

4. Перечень основных мероприятий  Программы

   Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач, сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

· Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»; 
· Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»


В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе.
4.1. Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство».

(далее – Подпрограмма)
Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество

	Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
	Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

	Соисполнители подпрограммы
	Территориальные отделы Вознесенского муниципального округа, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области.

	Цель подпрограммы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий

	Задачи подпрограммы
	· Качественное содержание помещений находящихся в муниципальной в собственности Вознесенского муниципального округа
· Проведение качественного капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

	Этапы и сроки реализации

подпрограммы 
	Подпрограмма реализуется в течение 2023-2027 годов в один этап.



	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета
	2. Предполагаемый общий объем финансовых средств за счет средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство» составляет

2376,1
тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

1461,7
тыс. рублей

2024 год

457,2
тыс. рублей

2025 год

457,2
тыс. рублей

2026 год

0,0
тыс. рублей

2027 год

0,0
тыс. рублей

Справочно за счет средств областного бюджета предусмотрено

0,0

 тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

0,0

тыс. рублей

2024 год

 0,0

тыс. рублей

2025 год

0,0

тыс. рублей

2026 год

 0,0

тыс. рублей

2027 год

0,0

тыс. рублей

Справочно за счет средств местного бюджета  предусмотрено

2376,1
тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

1461,7
тыс. рублей

2024 год

457,2
тыс. рублей

2025 год

457,2
тыс. рублей

2026 год

0,0
тыс. рублей

2027 год

0,0
тыс. рублей

 Справочно за счет средств прочих источников предусмотрено

0,0

тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

0,0

тыс. рублей

2024 год

 0,0

тыс. рублей

2025 год

0,0

тыс. рублей

2026 год

 0,0

тыс. рублей

2027 год

0,0

тыс. рублей



	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	№ п/п 

Наименование индикатора 

Ед. измерения 

Значение индикатора 

2023

2024

2025

2026

2027

 год 

 год 

 год 

 год 

 год 

1

2

3

4

5

6

7

8

Индикаторы 

2.1.

Доля многоквартирных домов где проведен капитальный ремонт общего имущества.

%

8,14

8,9

9,62

10,36

11,1

2.2.

Доля жилого фонда Вознесенского муниципального округа, сведения о котором отражены в ГИС ЖКХ

%

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

2.1.

Количество домов где проведен капитальный ремонт

Ед.

11

12

13

14

15

2.2.

Количество  жилых помещений находящихся в собственности Вознесенского муниципального округа, сведения о которых доступны в ГИС ЖКХ

Ед.

167

167

167

167

167




4.1.1.   Характеристика текущего состояния.

Настоящая Подпрограмма  включает в себя мероприятия по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов, направленные на улучшение качества условий жизни населения Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, формирование положительного имиджа округа.

4.1.2. Цели и задачи Подпрограммы.

      Главной целью Подпрограммы является Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий 

Для достижения поставленной цели необходимо стимулирование предприятий, организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях.

4.1.3. Сроки реализации Подпрограммы.

Подпрограмма,  реализуется в течение 2023-2027 годов без разделения на этапы.

4.1.4.  перечень основных мероприятий  Подпрограммы.
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых Администрацией Вознесенского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

К основным мероприятия Подпрограммы относятся:  

2.1.
Перечисление платы в фонд капитального ремонта за капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество;

2.2.
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество;

2.3.
Содержание и текущий ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности;

2.4.
Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей.

4.1.5.  Индикаторы достижения и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
     В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы: 

· Доля  взноса на капитальный ремонт  общего имущества  муниципальных помещений в многоквартирных домах -100%;

· Количество многоквартирных домов где проведен капитальный ремонт – 15;

· Доля жилых помещений в МКД находящихся в  собственности Вознесенского муниципального округа соответствующих требованиям для проживания – 100%;

· Количество жилых помещений  находящихся в  собственности Вознесенского муниципального округа оборудованных приборами учета – 100%.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в приложении 2 к Программе.

4.1.6.   Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
      Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2376,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 2376,1 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета – 00,00 тыс. рублей, за счет прочих источников  00,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.

4.1.7.    анализ рисков реализации подпрограммы.
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы, являются:

1. Изменения норм федерального законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Подпрограммы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Подпрограммы.

В целях снижения негативного влияния данных факторов администрацией Вознесенского муниципального округа будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Подпрограммы.

2. Изменения норм федерального законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета округа, увеличение расходов бюджета округа. 

3. Организационные риски, связанные с ошибками сотрудников администрации при реализации Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы, а также повышение ответственности сотрудников структурных подразделений администрации Вознесенского муниципального округа, являющихся исполнителями и соисполнителями Подпрограммы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.

4.1.8. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы.
1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, 

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения средств бюджета округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы, представленных в приложении №1 и №5 по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств подпрограммы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по подпрограмме на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) подпрограммы 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не подпрограммы программы в отчетном году.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) подпрограммы от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации подпрограммы в отчетном году.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

4.2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»

(далее – Подпрограмма)
Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского муниципального  округа

	Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
	Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в лице отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации территориальных отделов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, 

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, Муниципальные унитарные предприятия и обслуживающие организации  предоставляющие услуги населению Вознесенского муниципального  округа в сфере ЖКХ.

	Цель подпрограммы 


	Повышение качества жизни населения  путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а так же обеспечение их доступности для населения

	Задачи подпрограммы
	· Обеспечение населения Вознесенского муниципального  округа Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных 

· Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения

· Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий 

· Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

· Создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер района.

· Обеспечение доступности предоставления коммунальных услуг надлежащего качества

	Этапы и сроки реализации

подпрограммы     
	Подпрограмма реализуется в течение 2023-2027 годов в один этап.



	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального округа
	1. Предполагаемый общий объем финансовых средств за счет средств бюджета муниципального округа, необходимых для реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство» составляет

1269,717
тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

894,717
тыс. рублей

2024 год

0
тыс. рублей

2025 год

375,0
тыс. рублей

2026 год

тыс. рублей

2027 год

тыс. рублей

Справочно за счет средств федерального бюджета предусмотрено

тыс. рублей

в том числе:

2023 год

тыс. рублей

2024 год

тыс. рублей

2025 год

тыс. рублей

2026 год

тыс. рублей

2027 год

тыс. рублей

Справочно за счет средств местного бюджета предусмотрено

1266,717
тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

894,717
тыс. рублей

2024 год

0
тыс. рублей

2025 год

375,0
тыс. рублей

2026 год

тыс. рублей

2027 год

тыс. рублей

Справочно за счет средств прочих источников  предусмотрено

0
тыс. рублей

в том числе:

 

 

2023 год

0
тыс. рублей

2024 год

0
тыс. рублей

2025 год

0
тыс. рублей

2026 год

0
тыс. рублей

2027 год

0
тыс. рублей



	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	№ п/п 

Наименование индикатора 

Ед. измерения 

Значение индикатора 

2023
2024
2025
2026
2027
 год 

 год 

 год 

 год 

 год 

1

2

3

4

5

6

7

8

Индикаторы 

 

 

1.1.

Доля населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства.

%

85
87
89
91
92

1.2.

Инвестиции в объекты и системы коммунальной инфраструктуры  Вознесенского муниципального округа
Тыс руб.

0
0
0
0
0
1.2.1.

водоснабжение

Тыс руб.

516,7
0
0
0
0
1.2.2.

тепло

Тыс руб.

0
0
0
0
0
1.2.3

прочие
Тыс.руб
375,0
0
375,0
0
0
 

 

 

Непосредственные результаты  

 

 

1.1.

количество населенных пунктов с центральной системой водоснабженияобеспеченных сооружениями водоподгтовки соответствующих требованию действующего законодательства.

ед

10
11
12
13
14
1.2.

Количество населенных пунктов с центральной системой водоотведения обеспеченных очистными сооружениями соответствующих требованию действующего законодательства.

ед

1
1
1
1
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




4.2.1.   Характеристика текущего состояния.
Настоящая Подпрограмма  включает в себя мероприятия по проектированию и строительству инженерных систем коммунального комплекса, в частности сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В настоящее время ряд территориальных отделений Вознесенского муниципального округа не обеспечены коммунальными услугами, либо коммунальные услуги не соответствуют предъявляемым к ним качеству. Кроме этого, себестоимость коммунальных услуг в ряде территориальных отделений высока ввиду использования неэффективных технологий и устаревшего оборудования.

4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью реализации программы является повышение качества жизни населения  путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а так же обеспечение их доступности для населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) Обеспечение населения Вознесенского муниципального округа Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных;

2) Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения;

3) Обеспечение газоснабжением населенных пунктов Вознесенского муниципального округа;

4) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

5) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

6) Создание условий для обеспечения перспективного строительства объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер округа;

7) Обеспечение доступности предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

4.2.3. Сроки реализации  Подпрограммы.

Подпрограмма,  реализуется в течение 2023-2027 годов без разделения на этапы.

4.2.4.  перечень основных мероприятий  Подпрограммы.
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых Администрацией Вознесенского муниципального округа.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

 К основным мероприятиям Подпрограммы относятся:

1. Улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению многоквартирных домов;

1.1.  Предоставление качественных услуг по отоплению многоквартирных домов в р.п.Вознесенское;

1.2. Предоставление субсидий организациям обеспечивающим предоставление услуг водоснабжения и водоотведения населению района на погашение кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы.

1.3. Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов. р.п.Вознесенское;
1.4. Предоставление субсидий организациям обеспечивающим предоставление услуг водоснабжения и водоотведения  населению района, имеющих задолженность за электроэнергию, включенных в график погашения просроченной дебиторской задолженности за электроэнергию проблемных потребителей Нижегородской области
2. Повышение качества водоснабжения и водоотведения для населения до существующих нормативов:

2.1. Реконструкция водозабора р.п. Вознесенское;
2.2. Реконструкция очистных сооружений р.п.Вознесенское 

2.3. Строительство водоводов в р.п.Вознесенское Нижегородской области 

     5.Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для ИЖС р.п.Вознесенское:

         5.1.Проектирование и строительство по объекту: "Строительство сетей 
          водопровода и канализации для инвестиционной площадки с кадастровым 
          номером  в р.п.Вознесенское"

4.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  1269,717 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета  1269,717 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.

4.2.6. анализ рисков реализации подпрограммы.
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы, являются:

1. Изменения норм федерального законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Подпрограммы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Подпрограммы.

В целях снижения негативного влияния данных факторов администрацией Вознесенского муниципального округа будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Подпрограммы.

2. Изменения норм федерального законодательства, влекущие за собой снижение доходов районного бюджета, увеличение расходов районного бюджета. 

3. Организационные риски, связанные с ошибками сотрудников администрации при реализации Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы, а также повышение ответственности сотрудников структурных подразделений администрации Вознесенского муниципального округа, являющихся исполнителями и соисполнителями Подпрограммы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.

4.2.7. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы.
1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, 

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения средств  бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы, представленных в приложении №1 и №5 по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств подпрограммы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по подпрограмме на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) подпрограммы 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не подпрограммы программы в отчетном году.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) подпрограммы от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации подпрограммы в отчетном году.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

5. Индикаторы достижения и непосредственные результаты реализации Программы.  
В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Программы, предусмотрены следующие индикаторы Программы:

· Доля населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства.

· Доля газифицированных населённых пунктов Вознесенского муниципального округа
· Инвестиции в объекты и системы коммунальной инфраструктуры  Вознесенского муниципального округа  (водоснабжение и тепло)

· Доля многоквартирных домов где проведен капитальный ремонт общего имущества собственников помещений.

· Доля жилого фонда Вознесенского муниципального округа, сведения о котором отражены в ГИС ЖКХ

· количество населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства.

· Газифицировано населенных пунктов

· Количество населенных пунктов с центральной системой водоотведения обеспеченных очистными сооружениями соответствующих требованию действующего законодательства.

· Количество домов где проведен капитальный ремонт

· Количество  жилых помещений находящихся в собственности Вознесенского муниципального округа сведения о которых доступны в ГИС ЖКХ

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижений целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

6. основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов программы.
В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной правовой базы, регулирующий осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Вознесенского муниципального округа.

Информация об основных мерах правового регулирования Программы предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы.
                 Общий объем финансирования Программы составляет 3642,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 3642,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей,   за счет иных источников в сумме 0 тыс. рублей.

                 Средства на реализацию Программы утверждаются Решением Совета депутатов Вознесенского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

       Ресурсное обеспечение Программы представлено  в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.
8.  Анализ рисков реализации Программы.
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:

1. Изменения норм федерального законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы.

В целях снижения негативного влияния данных факторов администрацией Вознесенского муниципального округа будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.

2. Изменения норм федерального законодательства, влекущие за собой снижение доходов районного бюджета, увеличение расходов районного бюджета. 

3. Организационные риски, связанные с ошибками сотрудников администрации при реализации Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Программы, а также повышение ответственности сотрудников структурных подразделений администрации Вознесенского муниципального округа, являющихся исполнителями и соисполнителями Программы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

1. Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя Программы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя Программы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, 

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложении №1 и №5 по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по подпрограмме на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) Программы 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено Программы в отчетном году.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) Программы от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

___________________________________________________________
Приложение № 1

к муниципальной программе

«Оказание качественных услуг 

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе 

Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Оказание качественных услуг

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в Вознесенском муниципальном округе

Нижегородской области»
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
	Срок исполнения
	Исполнители мероприятий
	

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	Подпрограмма 1 – Жилищное хозяйство
	1461,7
	457,2
	457,2
	0,0
	0,0
	2376,1

	1.1.
	Формирование фонда капитального ремонта в рамках государственной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Администрация Вознесенского муниципального округа
	457,2
	457,2
	457,2
	0,0
	0,0
	1371,6

	1.2.
	Ремонт и содержание муниципального жилья 
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Администрация Вознесенского муниципального округа
	 1004,5
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1004,5

	1.3.
	Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Администрация Вознесенского муниципального округа
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2
	Подпрограмма 2 – Коммунальное хозяйство
	894,717
	0,0
	375,0
	
	
	1269,717

	2.1.
	Улучшение качества предоставления услуг по отоплению многоквартирных домов
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	 Предоставление качественных услуг по отоплению многоквартирных домов в р.п.Вознесенское;
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Содержание и ремонт водопроводных сетей
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	ООО «ВКС» администрации территориальных отделов Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1
	Расходы на содержание и ремонт водопроводных сетей
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	ООО «ВКС» администрации территориальных отделов Вознесенского муниципального округа
	516,7
	0
	0
	0
	0
	516,7

	2.3
	Компенсация убытков и выпадающих доходов МУП «Встреча»
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	МУП «Встреча»
	375,0
	0
	375,0 
	0 
	 0
	750,0

	2.4.
	Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	ООО «ВКС» администрации территориальных отделов Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.1
	Реконструкция водозабора
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2
	Реконструкция очистных сооружений
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Повышение качества водообеспечения и водоотведения для населения до существующих нормативов
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.1
	Решение вопроса по обеспечению качественной водой  жителей Вознесенского муниципального округа
	Капитальные вложения
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.2
	Предоставление субсидий организациям обеспечивающим предоставление услуг водоснабжения и водоотведения населению района, имеющих задолженность за электроэнергию, включенных в график погашения просроченной дебиторской задолженности за электроэнергию проблемных потребителей Нижегородской области
	Прочие расходы
	2023-2027 годы
	Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0

	2.5.3
	Проектирование и строительство по объекту: "Строительство сетей водопровода и канализации для инвестиционной площадки с кадастровым номером р.п.Вознесенское"
	 
	2023-2027 годы
	 Отдел архитектуры,строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0

	 
	ВСЕГО по муниципальной программе
	2356,4
	457,2
	832,2
	
	
	3645,817

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                           Приложение № 2

к муниципальной программе

«Оказание качественных услуг 

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе 

Нижегородской области»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	№ п/п 

 
	Наименование индикатора 

 
	Ед. измерения 

 
	Значение индикатора 

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	 год 
	 год 
	 год 
	 год 
	 год 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 Жилищное хозяйство

	Индикаторы 

	1.1
	Доля многоквартирных домов где проведен капитальный ремонт общего имущества собственников помещений.
	%
	8,14
	8,9
	9,62
	10,36
	11,1

	 
	Доля жилого фонда Вознесенского муниципального округа, сведения о котором отражены в ГИС ЖКХ
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Непосредственные результаты

	1.2
	Количество домов где проведен капитальный ремонт
	Ед.
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Количество  жилых помещений находящихся в собственности Вознесенского муниципального округа сведения о которых доступны в ГИС ЖКХ
	Ед.
	167
	167
	167
	167
	167

	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»

	Индикаторы 

	2.1
	Доля населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства.
	%
	85
	87
	89
	91
	92

	2.2
	 Доля Газифицированных населённых пунктов Волзнесенского муниципального округа
	%
	65%;
	67%
	69%
	71%
	73%

	 2.3
	Инвестиции в объекты и системы коммунальной инфраструктуры  Вознесенского муниципального округа
	Тыс. руб.
	2864
	0
	0
	0
	0

	 2.3.1
	водоснабжение
	Тыс. руб.
	532,4
	0
	0
	0
	0

	2.3.2
	тепло
	Тыс. руб.
	2864
	0
	0
	0
	0

	Непосредственные результаты  

	2.1
	количество населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства.
	ед
	7
	8
	9
	11
	12

	2.3
	Газифицировано населенных пунктов
	Населенные пункты
	1
	1
	1
	1
	1

	2.4
	Количество населенных пунктов с центральной системой водоотведения обеспеченных очистными сооружениями соответствующих требованию действующего законодательства.
	ед
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                        Приложение № 3

к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                         «Оказание качественных услуг населению 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе 

Нижегородской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования

	N п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Подпрограмма 1 – Жилищное хозяйство

	1.1.
	Постановления администрации Вознесенского муниципального округа об утверждении внесений изменений в муниципальные программы Вознесенского муниципального округа
	Предусматривают приведение муниципальных программ Вознесенского муниципального округа в соответствие с решением о районном бюджете на очередной финансовый год в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
	Структурные подразделения администрации Вознесенского муниципального округа
	По мере необходимости 

	1.2.
	Постановления администрации Вознесенского муниципального округа об утверждении планов реализации муниципальных программ Вознесенского муниципального округа
	Утверждает подробный план действий структурных подразделений администрации с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), включенных в адресную инвестиционную программу Вознесенского муниципального округа, с указанием  информации о расходах из других источников 
	Структурные  подразделения администрации Вознесенского муниципального округа, определенным в качестве муниципального заказчика – координатора муниципальной программы
	Ежегодно,                  IV квартал 

	2
	Подпрограмма 2 – Коммунальное хозяйство

	2.1.
	Постановления администрации Вознесенского муниципального округа об утверждении внесений изменений в муниципальные программы Вознесенского муниципального округа
	Предусматривают приведение муниципальных программ Вознесенского муниципального округа в соответствие с решением о районном бюджете на очередной финансовый год в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
	Структурные подразделения администрации Вознесенского муниципального округа
	По мере необходимости 

	2.2.
	Постановления администрации Вознесенского муниципального округа об утверждении планов реализации муниципальных программ Вознесенского муниципального округа
	Утверждает подробный план действий структурных подразделений администрации с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), включенных в адресную инвестиционную программу Вознесенского муниципального округа, с указанием  информации о расходах из других источников 
	Структурные  подразделения администрации Вознесенского муниципального округа, определенным в качестве муниципального заказчика – координатора муниципальной программы
	Ежегодно,                  IV квартал 


Приложение № 4

к муниципальной программе

«Оказание качественных услуг 

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе 

Нижегородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Оказание качественных услуг

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в Вознесенском муниципальном округе

Нижегородской области»  за счет средств бюджета Вознесенского муниципального округа


	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа 
" Оказание качественных услуг 

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области "
	Всего
	2356,417
	457,2
	832,2
	
	
	3645,817

	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Вознесенского муниципального округа
	2356,417
	457,2
	832,2
	
	
	3645,817

	
	Соисполнители
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Жилищное хозяйство
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Вознесенского муниципального округа
	1461,7
	457,2
	457,2
	
	
	2376,1

	
	
	Соисполнители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	Коммунальное хозяйство
	Всего
	894,717
	0,0
	375,0
	
	
	1269,717

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Вознесенского муниципального округа
	894,717
	0,0
	375,0
	
	
	1269,717

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к муниципальной программе

«Оказание качественных услуг 

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 в Вознесенском муниципальном округе 

Нижегородской области»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

«Оказание качественных услуг

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области  за счет всех источников
	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Источники финансирования
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Оказание качественных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области"
	Всего
	2356,4
	457,2
	832,2
	
	
	3645,8

	
	расходы местного бюджета
	2356,4
	457,2
	832,2
	
	
	3645,8

	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты поселений
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Подпрограмма 1
	Жилищное хозяйство
	Всего
	1461,7
	457,2
	457,2
	
	
	2376,1

	
	
	расходы местного бюджета
	 1461,7
	457,2 
	457,2 
	 
	 
	2376,1

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	0,00

	1.1. 
	Формирование фонда капитального ремонта в рамках государственной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	457,2
	457,2
	457,2
	0
	0
	1371,6

	
	
	расходы местного бюджета
	457,2
	457,2
	457,2
	0
	0
	1371,6

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	0,00

	1.2. 
	Ремонт и содержание муниципального жилья 
	Всего
	1004,5
	0
	0
	0
	0
	1004,5

	
	
	расходы местного бюджета
	1004,5
	0
	0
	0
	0
	1004,5

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	прочие источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3. 
	Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей 
	Всего
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	прочие источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Подпрограмма 2
	Коммунальное хозяйство
	Всего
	894,717
	0,0
	375,0
	
	
	1269,717

	
	
	расходы местного бюджета
	894,717
	0,0
	375,0
	
	
	1269,717

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Улучшение качества предоставления услуг по отоплению многоквартирных домов
	Всего
	3,017
	0
	0
	0
	0
	3,017

	
	
	расходы местного бюджета
	3,017
	0
	0
	0
	0
	3,017

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Основное мероприятие
	Содержание и ремонт водопроводных сетей
	Всего
	516,7
	0
	0
	0
	0
	516,7

	
	
	расходы местного бюджета
	516,7
	0
	0
	0
	0
	516,7

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1
	 Расходы на содержание и ремонт водопроводных сетей
	Всего
	516,7
	0
	0
	0
	0
	516,7

	
	
	расходы местного бюджета
	516,7
	0
	0
	0
	0
	516,7

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Компенсация убытков и выпадающих доходов МУП «Встреча»
	Всего
	375,0
	0
	375,0
	0
	0
	750

	
	
	расходы местного бюджета
	375,0
	0
	375,0
	0
	0
	750

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4. Основное мероприятие
	Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.4.1
	Реконструкция водозабора р.п. Вознесенское ул.Восточная 
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2
	 Реконструкция очистных сооружений р.п.Вознесенское 
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3
	Реконструкция сети водоснабжения р.п.Вознесенское
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджеты поселений
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	2.5. Основное мероприятие
	Повышение качества водоснабжения и водоотведения для населения  до существующих нормативов
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	расходы местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджеты поселений
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Решение вопроса по обеспечению качественной водой жителей Вознесенского муниципального округа
	расходы местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджеты поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


