АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2023 года 			                                                                № 413

|  | Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области № 59 «Об избрании главы местного самоуправления Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» от 02.10.2022 года

1.Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения  проектов документов стратегического планирования порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и  проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального округа (далее – Порядок) согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу:

- Постановление администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 06 сентября 2013 года №  682 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и  проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального района»;

- Постановление администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 16 мая 2018 года №  358 «О внесении  изменений в  Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 6 сентября 2013 г. N 682»;

- Постановление администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 16 декабря 2020 года №  835 «О внесении  изменений в  Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 16 мая 2018 г. N 385»;

- Постановление администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области "Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вознесенского муниципального округа Нижегородской области" от 14 ноября 2022 г. N 822».

3. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (voznesenskoe.52gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заведующего отделом экономики администрации округа -  Немыгина Владимира Николаевича.

Глава местного

самоуправления  округа 					           И.А. Мартынов

Приложение

к  постановлению администрации

Вознесенского  муниципального округа

Нижегородской области

от 17 марта 2023 г. №413

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и  проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального округа

## (далее – Порядок)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации программ Вознесенского муниципального округа (далее – муниципальная программа) и расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

1.2. В муниципальной программе необходимо обеспечить взаимосвязь всех программных мероприятий и очередности их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных программой целей и задач.

1.3. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией района.

Муниципальная программа разрабатывается в соответствие с макетом муниципальной программы (приложение № 1 к настоящему Порядку)

1.4. В работе с муниципальной программой выделяются следующие этапы:

- формулировка проблем на основе анализа достижимости целей на ключевых направлениях деятельности администрации округа по реализации социального и экономического развития Вознесенского муниципального округа Нижегородской;

- разработка проекта муниципальной программы и сопутствующих документов;

- согласование проекта муниципальной программы со структурными подразделениями администрации округа, предприятиями, организациями;

- утверждение муниципальной программы;

- управление реализацией муниципальной программы, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения;

- принятие решения о продолжении, корректировке и прекращении реализации муниципальной программы на основе оценки ее эффективности.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.5.1. Программно-целевой метод - отбор основных целей и задач социального и экономического развития, разработка взаимоувязанных мероприятий для их достижения в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

1.5.2. Муниципальный заказчик муниципальной программы - администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее - администрация района).

1.5.3. Реестр муниципальных программ (далее - Реестр) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах.

1.5.4. Финансово-экономическое обоснование - анализ, расчет, оценка экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта, основанные на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования и срока окупаемости вложений.

1.5.5. Разработчики программы - структурные подразделения администрации округа, органы местного самоуправления, органы государственной власти, организации находящиеся на территории Вознесенского муниципального  округа.

1.5.6. Заказчик-координатор - структурное подразделение администрации округа, осуществляющее координацию взаимодействия участников разработки и реализации подведомственной муниципальной программы. В случае если программу разрабатывает и реализует одно структурное подразделение администрации, оно исполняет и функции заказчика-координатора.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими критериями:

- значимость проблемы и ее соответствие стратегическим приоритетам и стратегическим целям развития Вознесенского муниципального округа Нижегородской области;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

2.2. Разработчик муниципальной программы в соответствии со своей компетенцией:

- разрабатывает и рассчитывает индикаторы целей для мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- разрабатывает нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию в установленном порядке;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, заключает соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и предприятиями, организациями, осуществляет контроль за выполнением мероприятий, финансируемых за счет внебюджетных источников.

2.3. Заказчик-координатор программы:

- разрабатывает проект постановления администрации района об утверждении муниципальной программы (далее - проект муниципальной программы);

- согласовывает с основными участниками муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- направляет в управление финансов администрации района бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в срок до 1 ноября текущего года по форме приложения 3 в бумажном и электронном виде.

2.4. К проекту муниципальной программы, направляемой на согласование, в обязательном порядке прилагаются:

- соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком программы с предприятиями, организациями, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной программы.

2.5. Проект муниципальной программы в обязательном порядке согласовывается с управлением финансов администрации района.

2.6. После согласования проект муниципальной программы представляется заказчиком-координатором в администрацию округа для утверждения.

2.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению до 1 ноября текущего года.

2.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Земского собрания Вознесенского муниципального района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

3.1. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономики администрации округа (далее - отдел экономики).

3.2. Заказчик-координатор направляет в отдел экономики утвержденный вариант муниципальной программы в течение 10 дней после ее утверждения или после внесения в нее изменений для включения муниципальной программы в Реестр.

3.3. В Реестр муниципальных программ отдельным разделом могут быть включены федеральные и областные программы, мероприятия которых реализуются на территории Вознесенского муниципального округа за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.

3.4. Управление финансов представляет проект перечня муниципальных программ, финансируемых из районного бюджета в очередном финансовом году, на рассмотрение Совета депутатов Вознесенского муниципального округа одновременно с проектом решения о бюджете Вознесенского муниципального округа на очередной финансовый год.

3.5. На основании данных разработчиков программы заказчик-координатор уточняет индикаторы целей, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.

3.6. Руководитель заказчика-координатора муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности целевого характера бюджетных средств.

4.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется заказчиками-координаторами  по годам и этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

4.3. Заказчик-координатор на основании информации исполнителей программы представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет об эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с (приложением 2 к настоящему Порядку).

В случае предоставления неполной и (или) содержащей ошибочные данные информации о ходе реализации муниципальной программы отдел экономики запрашивает дополнительную информацию у заказчика-координатора.

4.4. Заказчиком-координатором муниципальной программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов цели и расходы по направлениям и источникам финансирования.

4.5. Заказчик-координатор муниципальной программы  для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  местного бюджета.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  местного бюджета.

4.6.Оценка эффективности реализации муниципальных программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной программы.

Оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие района  производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

4.7. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

4.8. Отдел экономики  готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение главе местного самоуправления округа в срок не позднее 1 апреля текущего года.

Отдел экономики вправе внести на рассмотрение главе местного самоуправления округа, следующие проекты решений по каждой муниципальной программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих муниципальных программ с приостановлением финансирования из местного бюджетов;

о прекращении реализации действующих муниципальных программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных программ с приостановлением финансирования из местного бюджета.

4.9. Информация, представляемая заказчиком-координатором, об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе анализируется отделом экономике.

По результатам указанной оценки отдел экономики подготавливает  сводный годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вознесенского муниципального округа  Нижегородской области (приложение № 3 к настоящему Порядку)

4.10. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ по результатам за год и за весь период действия программы предоставляются главе администрации района  на рассмотрение.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Приложение № 1 к порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального района

МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт программы

1.1. Наименование программы.

1.2. Основание для разработки программы.

В этом пункте должна быть отражена нормативно-правовая база, которая является основанием для разработки данной программы (с указанием наименования, номера и даты нормативно-правовых актов).

1.3. Заказчик муниципальной программы.

1.4. Основные разработчики программы.

Инициаторами разработки муниципальной программы для решения какой-либо проблемы могут выступать структурные подразделения администрации округа, юридические лица.

Для разработки программы могут привлекаться в порядке, установленном действующим законодательством, организации или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

1.5. Основная цель (цели) программы.

Основная цель (цели) программы должна быть направлена на решение одной или нескольких крупных отраслевых или межотраслевых проблем, связанных с решением приоритетных вопросов социального и экономического развития района.

1.6. Основные задачи программы.

Основные задачи программы должны быть четко взаимосвязаны с основной целью (целями) программы, то есть решение задач должно приводить к достижению соответствующей цели.

1.7. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть намеченных целей программы.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

1.8. Исполнители основных мероприятий программы - структурные подразделения администрации округа, муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения, органы местного самоуправления, а также предприятия и организации (по согласованию).

Привлеченные исполнители мероприятий программы - непосредственные исполнители работ, услуг, поставщики продукции - отбираются в установленном порядке на основе действующего законодательства.

1.9. Объемы и источники финансирования программы.

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам.

| Наименование исполнителей Программы | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | + | Всего за период реализации Программы |
| 1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет, в том числе: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2. | -"- |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |

Посредством программы на те или иные мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства областного и местных бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники): средства организаций.

Включение в муниципальную программу иных источников финансирования, помимо районного бюджета, возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма).

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

1.10. Индикаторы достижения цели (целей) программы.

Индикаторы цели (целей) программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации муниципальной программы.

В данном пункте индикаторы цели программы должны быть в обязательном порядке указаны на конец реализации муниципальной программы (подробнее в пункте 2.7 макета программы).

1.11. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет разработчик программы.

2. Текст программы

2.1. Содержание проблемы.

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, сформулированной на основе анализа достижимости стратегических целей на ключевых направлениях деятельности администрации района по реализации приоритетных вопросов социального и экономического развития района, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы (пункт 2.7 макета программы).

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

2.2. Цели и задачи программы.

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены через количественные индикаторы (пункт 2.8 раздела "Текст программы"), должны соответствовать целям социального и экономического развития района.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Достижение цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

2.4. Управление программой и механизм ее реализации.

Этот пункт включает в себя описание механизма взаимодействия исполнителей программы, методическое, информационное обеспечение реализации программы, порядок ведения мониторинга и отчетности.

2.5. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий должна быть выстроена в следующей взаимосвязи:

┌───────────┐

│Цель (цели)│

│ программы │

└─────┬─────┘

┌────────────────────┼────────────────────┐

┌────┴────┐          ┌────┴────┐          ┌────┴────┐

│Задача 1 │          │Задача 2 │          │Задача...│

│программы│          │программы│          │программы│

└────┬────┘          └────┬────┘          └────┬────┘

│ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐

├─┤ Мероприятие 1 │  ├─┤ Мероприятие 1 │  ├─┤ Мероприятие 1 │

│ └───────────────┘  │ └───────────────┘  │ └───────────────┘

│ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐

├─┤ Мероприятие 2 │  ├─┤ Мероприятие 2 │  ├─┤ Мероприятие 2 │

│ └───────────────┘  │ └───────────────┘  │ └───────────────┘

│ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐  │ ┌───────────────┐

└─┤Мероприятие... │  └─┤Мероприятие... │  └─┤Мероприятие... │

└───────────────┘    └───────────────┘    └───────────────┘

Излагается подробный план мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам:

┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────┐

│ N │Наименование │  Категория  │  Сроки   │Исполнители│ Объем финансирования (по  │

│п/п│ мероприятия │  расходов   │выполнения│мероприятий│     годам, в разрезе      │

│   │ (в разрезе  │(капвложения,│          │           │        источников)        │

│   │ учреждений) │   НИОКР и   │          │           ├───────────┬───┬───┬─┬─────┤

│   │             │   прочие    │          │           │           │ 1 │ 2 │+│Всего│

│   │             │  расходы)   │          │           │           │год│год│ │     │

├───┴─────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│Цель программы (общая сумма по программе)             │Всего, в   │   │   │ │     │

│                                                      │т.ч.       │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Районный   │   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Областной  │   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Федеральный│   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Прочие     │   │   │ │     │

│                                                      │источники  │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│Задача 1 программы                                    │Всего,    в│   │   │ │     │

│                                                      │т.ч.       │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Районный   │   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Областной  │   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Федеральный│   │   │ │     │

│                                                      │бюджет     │   │   │ │     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│                                                      │Прочие     │   │   │ │     │

│                                                      │источники  │   │   │ │     │

├────────────┬────┬─────────────┬──────────┬───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│Мероприятие │    │             │          │           │Всего,    в│   │   │ │     │

│1.1         │    │             │          │           │т.ч.       │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Районный   │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Областной  │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Федеральный│   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Прочие     │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │источники  │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│Мероприятие │    │             │          │           │Всего,    в│   │   │ │     │

│1.2         │    │             │          │           │т.ч.       │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Районный   │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Областной  │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Федеральный│   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │бюджет     │   │   │ │     │

├────────────┼────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───┼───┼─┼─────┤

│            │    │             │          │           │Прочие     │   │   │ │     │

│            │    │             │          │           │источники  │   │   │ │     │

└────────────┴────┴─────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───┴───┴─┴─────┘

Исключено дублирование мероприятий других муниципальных программ.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

2.6. Ресурсное обеспечение программы.

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования, по годам и по исполнителям.

| Наименование исполнителей | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | + | Всего за период реализации Программы |
| 1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет, в том числе: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2. | -"- |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч.: Капвложения НИОКР Прочие расходы |  |  |  |  |

Посредством программы на те или иные мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники): средства организаций.

Включение в муниципальную программу иных источников финансирования, помимо районного бюджета, возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма).

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) программы.

Индикаторы цели программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации муниципальной программы.

Индикаторы целей программы должны быть представлены в виде следующей таблицы:

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Данная таблица будет являться обоснованием необходимости принятия данной муниципальной программы.

Для того чтобы проводить мониторинг реализации муниципальной программы, необходимо иметь промежуточные значения индикаторов цели программы, т.е. с разбивкой на годовые, и в целом за период реализации программы.

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 1-й год реализации Программы | 2 год реализации Программы | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Индикаторы целей программы должны быть потенциально достижимы, оцениваться на основе статистической или любой ведомственной отчетности по результатам социологического опроса и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации муниципальной программы.

В этом разделе отражаются показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставляемых муниципальных услуг внешним потребителям.

2.9. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы.

В этом пункте должен быть представлен расчет эффективности реализации муниципальной программы с обоснованием полученных значений.

Эффективность - категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников программы.

Различаются следующие виды эффективности:

Экономическая эффективность - это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Общественная эффективность - отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность - соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации программы индикатора цели программы и величины затрат на ее достижение.

В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению.

В данном разделе указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые государственный заказчик программы не может повлиять самостоятельно.

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения федерального законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В программе должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства и т.д.).

Приложение № 2 к порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ Вознесенского муниципального района

МАКЕТ

ОТЧЕТА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Аналитическая справка:

1.1. Наименование муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на основании прилагаемой формы 1.

В данном разделе необходимо указать:

- анализ итогов финансирования муниципальной программы по категориям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) и источникам финансирования. В случае неисполнения финансирования указываются причины и меры, принимаемые исполнителем для их устранения;

- анализ итогов выполнения мероприятий муниципальной программы (основные выполненные и невыполненные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), их влияние на достижение цели муниципальной программы, причины невыполнения мероприятий и меры, принимаемые исполнителем по устранению причин невыполнения мероприятий).

1.3. Анализ достижения индикаторов целей муниципальной программы (подпрограммы) и показателей результативности муниципальной программы (подпрограммы) на основании прилагаемых форм 2, 3. Представляется расчет оценки эффективности (экономической, общественно-экономической, общественной либо альтернативной методики) реализации муниципальной программы за отчетный период.

### Расчет оценки эффективности

| Показатели эффективности (экономической, общественной, общественно-экономической либо альтернативной методики) | Плановое значение | Фактическое значение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |

В данном разделе дается оценка полученных результатов и степень достижения цели муниципальной программы, указываются причины неисполнения индикаторов, непосредственные результаты муниципальной программы, влияние данных показателей на оценку эффективности (общественную, общественно-экономическую, экономическую) реализации муниципальной программы, меры, принимаемые исполнителем по устранению причин невыполнения показателей.

1.4. Выводы и предложения.

В разделе дается оценка реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения исполнителей по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограммой, привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных программ (подпрограмм).

2. Формы 1, 2, 3.

Форма 1

к макету отчета об эффективности

реализации муниципальной программы

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Заказчик-координатор муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Период отчетности: ежегодно

___________________________________________________________________________

| Исполнители муниципальной программы | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнитель муниципальной программы - распорядитель бюджетных средств |  | Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной муниципальной программе на год | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Предельные объемы финансирования на отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения финансирования муниципальной программы | Основные выполненные мероприятия | Причины невыполнения (или неполного выполнения) мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

к макету отчета об эффективности

реализации муниципальной  программы

Индикаторы

целей муниципальной  программы

Наименование муниципальной  программы

___________________________________________________________________________

Заказчик-координатор муниципальной  программы

___________________________________________________________________________

Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

___________________________________________________________________________

Период отчетности: ежегодно

___________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование индикаторов муниципальной программы | Значения индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в муниципальной программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Форма  3

к макету отчета об эффективности

реализации муниципальной программы

Непосредственные результаты муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Заказчик-координатор муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Период отчетности: ежегодно

___________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование индикаторов муниципальной программы | Значения индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в муниципальной программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации и  проведения

оценки эффективности реализации программ

Вознесенского муниципального района

Методика расчета степени эффективности муниципальных программ и формы сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - МП) формируется с учетом информации, полученной от исполнителей.

Определение степени эффективности муниципальных программ учитывает необходимость проведения оценок:

1. степени достижения целей и решения задач МП. Оценка степени достижения целей и решения задач МП может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) МП и их плановых значений по формуле:

С дц = (Сдп1 + С дп2 + С дпN) / N, где:

С дц - степень достижения целей;

С дп - степень достижения целевого показателя (индикатора) МП;

N - количество целевых показателей (индикаторов) МП;

Степень достижения целевого показателя (индикатора) МП (Сдп) рассчитывается:

С дп = З ф / З п, где:

З ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) МП;

З п - плановое значение целевого показателя (индикатора) МП; - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений;

или,

С дп = З п / З ф, - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений;

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использований средств, направленных на реализацию МП.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МП, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования МП по формуле:

У ф = Ф ф / Ф п, где:

Уф - уровень финансирования реализации МП;

Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МП.

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

3. Эффективность реализации МП (Э мп): Э мп = С дп х Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации МП определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации МП | Критерии оценки эффективности Э мп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Для определения оценки эффективности МП по итогам года  используются критерии оценки эффективности Э мп.

Степени эффективности реализации муниципальных программ Вознесенского муниципального округа Нижегородской области за _____ год

| N п/п | Наименование программы | Степень достижения целей Сдц | Уровень финансирования Уф | Эффективность МП Эмп | Вывод об эффективности МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГИ оценки эффективности реализации муниципальных программ

Вознесенского муниципального округа Нижегородской области за _____ год

| N п/п | Наименование программы | Итоговый коэффициент оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| Программы с повышенным коэффициентом эффективности реализации (более 1,0) |  |  |
| Программы с коэффициентом реализации на запланированном уровне (0,8-1,0) |  |  |
| Программы со сниженным коэффициентом эффективности реализации ( 0,5-0,79) |  |  |
| Программы, реализуемые неэффективно (менее 0,5) |  |  |