Приложение

Утверждено

Постановление администрации

Вознесенского муниципального округа

Нижегородской области

от 07.05.2026 года № 537

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами
государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка нормативно правового акта об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП | 08 мая 2026 г. | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП и направление информации в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 15 мая 2026 г. | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» |
| 1.3. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе. | Июнь 2026 г. | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Принят: - правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од) |
| 1.4. | Заключение дополнительного соглашения о ведении исполнительной документации в электронном виде к существующим контрактам на строительство/ реконструкцию объектов, реализуемых на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | Июль 2026 г. | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа | Направить ДС в министерство строительства Нижегородской области |
| 1.5. | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | Июнь 2026 г., далее по мере необходимости | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Сюндюкова Н.А. – управляющий делами администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 1.6. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | 3 квартал 2026 г. | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования. |
| 1.7. | Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе. | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа | Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 1.8. | Представление отчета об исполнении п. 1.2 - 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 31 июля 2026 г., 30 ноября 2026 г. | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО |
| Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | постоянно | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП |
| 2.2 | Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи | постоянно | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи. Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей |
| 2.3 | Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) | В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области объектов капитального строительства | Направление письма в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 2.4 | Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой | постоянно | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Контроль: Красицкий Е.М. - заместитель главы, заведующий отделом ЭКХ, экологии и жилищной политики. | Пользователи подготовлены к работе в ИСУП |
| 2.5 | Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | не менее 1раза в квартал | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Контроль: Красицкий Е.М. - заместитель главы, заведующий отделом ЭКХ, экологии и жилищной политики. | Пользователи приняли участие в мероприятии |
| 2.6 | Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии | постоянно | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.7 | Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства | постоянно | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Муниципальные контракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 2.8 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП | постоянно | Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.9 | Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Рябов И.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Вилкова В.А. – консультант управления капитального строительства администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО |