АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2023 года                                    	     № 561

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 29.12.2022 № 976

- В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 14.03.2023 года № 163 «О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в Муниципальную программу «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 29 декабря 2022 года за №976, внести изменения, изложив ее в редакции согласно приложению.

- Финансовому управлению администрации округа предусмотреть финансирование мероприятий в рамках программы.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (voznesenskoe.52gov.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации муниципального округа, заведующего отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии  Е.М. Красицкого.

Глава местного

самоуправления округа                                            	            И.А.Мартынов

Приложение к постановлению администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 12 апреля 2023 года №561

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального района Нижегородской области Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения Вознесенского муниципального округа |
| Задача муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Период реализации Программы: 2023-2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объём финансированияПрограммы в 2023-2027 годах: всего - тыс. рублей, 2023 год 34919,6 тыс. рублей, 2024 год 14965,0 тыс. рублей, 2025 год 17872,7 тыс. рублей, 2026 год 17872,7 тыс. рублей, 2027 год 17872,7 тыс. рублей, В том числе по Подпрограммам Программы: Подпрограмма1: Всего - 2023 год 33489,2 тыс. рублей, 2024 год 13948,3 тыс. рублей, 2025 год 16442,4 тыс. рублей, 2026 год 16442,3 тыс. рублей, 2027 год 16442,3 тыс. рублей, Подпрограмма 2: Всего - 2023 год 1430,3 тыс. рублей, 2024 год 1016,7 тыс. рублей, 2025 год 1430,3 тыс. рублей, 2026 год 1430,3 тыс. рублей, 2027 год 1430,3 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Улучшение состояния территории - Улучшение эстетического вида и привлекательности Вознесенского муниципального округа - Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан. - Вам решать Реконструкцию освещение |
| Управление муниципальной программой и механизм ее реализации | Заказчиком муниципальной программы является администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется управлением по развитию территорий администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности является одной из социально-значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2026 годы»  разработана с целью повышения уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В процессе преобразования населенных пунктов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство можно охарактеризовать, как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

При этом все мероприятия, которые будут реализовываться в предстоящие годы в рамках благоустройства на территории округа, безусловно, должны быть полезны и безопасны для проживающего населения.

Увеличение количества зеленых насаждений является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Современный населенный пункт  можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни граждан, а для этого необходимо создавать рекреационные зоны для общения человека с природой.

Вознесенский округ издавна славится по изготовлению полх-маданской матрешки. Образ матрешки, которую изготавливают в Полх- Майдане, отличается от всех известных. Она удивляет яркостью наряда и колоритмом красок. В центре рисунка – цветок шиповника «дикая роза».

Так вот и появилась на главной улице поселка на одном из самых его оживленных мест - памятник полх– майданской матрешки. Все въезжающие в «районную столицу» заметят ее, нашу кормилицу, как привыкли называть у нас матрешку.

Для комфортного проживания местных жителей и гостей Вознесенского муниципального округа завершили благоустройства общественного пространство, где именно и был установлен памятник полх– майданской матрешки.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющих сделать территорию округа комфортной для проживания, необходимо своевременное использование озеленения.

Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и обновлению элементов внешнего благоустройства.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2027 гг.» (далее – Программа) разработана для решения существующих проблем и которая станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения округа.

3.Цель и задачи муниципальной программы

Целью Муниципальной Программы является обеспечение благоустройства и порядка муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи: повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 5 лет (2023-2027 гг.).

- Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Мониторинг реализации Программы в целом осуществляет разработчик – отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей.

6. Система и перечень программных мероприятий

Основные программные мероприятия направлены на:

-	повышения уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории;

- 	вывоз несанкционированных свалок (до 100 м3 мусора ежегодно);

-	увеличения количества зелёных насаждений (до 100 шт. в год);

-	проведения ежегодных субботников (не менее 6 раз в год);

-	создания комфортных и благоприятных условий жизни и досуга населения на территории Вознесенского муниципального округа.

Таблица 1. Перечень основных программных мероприятий

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | ВСЕГО |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  | Всего | 34919,6 | 14965,0 |  | 17872,7 | 17872,7 |  | 17872,7 | 103502,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 29453,5 | 13413,7 |  | 16321,4 | 16321,3 |  | 16321,3 | 91831,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1707,9 | 1551,3 |  | 1551,3 | 1551,3 |  | 1551,3 | 7913,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3758,1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3758,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  | Всего | 33489,2 |  | 13948,3 | 16442,4 | 16442,3 | 16442,3 |  |  |  | 96764,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 28023,2 |  | 12397,0 | 14891,1 | 14891,0 | 14891,0 |  |  |  | 85093,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1707,9 |  | 1551,3 | 1551,3 | 1551,3 | 1551,3 |  |  |  | 7913,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3758,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3758,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1. Оплата за поставку электрической энергии для наружного (уличного) освещения | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 9921,8 |  | 9921,5 | 9921,6 | 9921,5 | 9921,5 |  |  |  | 49607,9 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 9921,8 |  | 9921,5 | 9921,6 | 9921,5 | 9921,5 |  |  |  | 49607,9 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.2. Содержание кладбищ | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 354,2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 354,2 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 354,2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 354,2 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.1. Мероприятия в рамках проекта «Память поколений» | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 1637,7 |  | 1637,7 | 1637,7 | 1637,7 |  | 1637,7 |  |  |  | 8188,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 86,4 |  | 86,4 | 86,4 | 86,4 |  | 86,4 |  |  |  | 432,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1551,3 |  | 1551,3 | 1551,3 | 1551,3 |  | 1551,3 |  |  |  | 7756,5 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Озеленение | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 85,7 |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 |  | 85,7 |  |  |  | 428,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 85,7 |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 |  | 85,7 |  |  |  | 428,5 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Содержание плотин | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 210,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 210,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 210,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 210,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Окашивание территорий | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 624,8 |  | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  | 560,0 |  | 3424,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 624,8 |  | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  | 560,0 |  | 3424,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по борьбе с борщевиком «Сосновского» | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 780,5 |  | 780,5 | 780,5 | 780,5 |  | 780,5 |  | 3902,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 780,5 |  | 780,5 | 780,5 | 780,5 |  | 780,5 |  | 3902,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Содержание работников, занятых благоустройством территорий | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 3185,4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3185,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 3185,4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3185,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. Прочие расходы в области благоустройства | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 4639,8 |  | 962,9 | 3456,9 | 3456,9 |  | 3456,9 |  | 15973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 4639,8 |  | 962,9 | 3456,9 | 3456,9 |  | 3456,9 |  | 15973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.1 Обеспечение дополнительной социальной поддержки и обеспечение временной занятости граждан, ищущих работу | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.2 Приобщение к трудовым навыкам подростков, снижение подростковой преступности в период летних каникул | прочие расходы | 2023-2027 гг... | Территориальные отделы | Всего |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. Мероприятия в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | прочие расходы | 2023-2027 гг.. | Территориальные отделы | Всего |  | 5365,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5365,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5365,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5365,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. Комплексное развитие сельских территорий | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 6684,3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6684,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2769,6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2769,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 156,6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 156,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3758,1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3758,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  | Всего |  | 1430,3 |  | 1016,7 | 1430,3 | 1430,3 |  | 1430,3 |  | 6737,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1430,3 |  | 1016,7 | 1430,3 | 1430,3 |  | 1430,3 |  | 6737,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Реконструкция и содержание уличного освещения с применением современных технологий | прочие расходы | 2023-2027 гг. | Территориальные отделы | Всего |  | 1430,3 |  | 1016,7 | 1430,3 | 1430,3 |  | 1430,3 |  | 6737,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1430,3 |  | 1016,7 | 1430,3 | 1430,3 |  | 1430,3 |  | 6737,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

##### Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета Вознесенского муниципального района | Исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области» | Администрация Вознесенского муниципального округа | Территориальные отделы | 34919,6 | 14965,0 | 17872,7 | 17872,7 |  | 17872,7 | 103502,7 |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области» |  | Территориальные отделы | 33489,2 | 13948,3 | 16442,4 | 16442,3 |  | 16442,3 | 96764,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  | Территориальные отделы | 1430,3 | 1016,7 | 1430,3 | 1430,3 | 1430,3 |  |  | 6737,9 |

Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального района Нижегородской области»

1. Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального района Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задача муниципальной программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023–2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объем финансирования программы в 2023-2027 годах 2023 год 1430,3 тыс. рублей, 2024 год 1016,7 тыс. рублей, 2025 год 1430,3 тыс. рублей, 2026 год 1430,3 тыс. рублей, 2027 год 1430,3 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов |
| Управление подпрограммы 1 муниципальной программой и механизм ее реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" - Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 апреля 2021 г. N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель муниципальной программы | Целью подпрограммы является обеспечение энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов и повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении. |
| Задача муниципальной программы | - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023–2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объем финансирования программы в 2023-2027 годах 2023 год 1430,3 тыс. рублей, 2024 год 1016,7 тыс. рублей, 2025 год 1430,3 тыс. рублей, 2026 год 1430,3 тыс. рублей, 2027 год 1430,3 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Снижение энергозатрат и сокращение потерь энергии на 3-5%. |
| Управление подпрограммы 1 муниципальной программой и механизм ее реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется управлением по развитию территорий администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |

## 1. Характеристика проблем и необходимость

## их решения программно-целевым методом.

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых  для обеспечения более  эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- значительная доля частного бизнеса, заинтересованного в экономии;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, весьма значительная автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях, на территории поселения.

Задача администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области- определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.

Основные направления энергосбережения:

1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии. Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение - экономически выгодно.  Достигается это информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению. Т.е. поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 10% от всего потенциала энергосбережения.

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до использования светлой или светоотражающей окраски). Энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов. Цели повышения энергоэффективности совпадают и с другими целями муниципального образования такими как экология, задачи повышения экономичности систем энергоснабжения и др. Повышение энергоэффективности и, как следствие снижение издержек, должно стать основной задачей энергоснабжающих предприятий.

3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

В 2022 году на территории р.п. Вознесенское был исполнен энергосервисный контракт, согласно которому произведен демонтаж существующих и монтаж светодиодных светильников на объекте энергосервиса в количестве 521 штук.

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения на территории поселений Вознесенского муниципального округа требует реконструкции и обновления. Вследствие технического износа светильников, недостаточного использования эффективных ламп, затраты на эксплуатацию наружного освещения велики и ежегодно увеличиваются.

Конкретными Задачами Подпрограммы являются:

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учёта.

Для обеспечения подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для уличного освещения;

- мероприятия по ремонту уличного освещения с установкой автоматической системы включения и отключения;

- мероприятия по ремонту водопроводных,  электрических сетей с применением современных технологий;

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2023-2028 гг. путём реализации мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит:

- Снизить энергозатраты и сократить потери энергии на 10-15%.

2. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджета администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

3. Система и перечень подпрограммных мероприятий

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма |  |  |
| 1. | Реконструкция и содержание уличного освещения с применением современных технологий | 2023-2027 | Территориальные отделы Вознесенского муниципального округа |

4. Индикаторы достижения цели и результаты реализации подпрограммы

Сведения об индикаторах цели подпрограммы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование индикатора цели Программы | Единица измерения | Значение индикатора цели подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля модернизированных точек уличного освещения территорий округа от общего количества точек, подлежащих модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы |  | Источники финансирова-ния | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023г | 2024г | 2025г | 2026 г | 2027 г |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Расходы на реконструкцию уличного освещения с применением современных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Территориальный отдел Вознесенский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Снижение энергозатрат и сокращение потерь энергии |
| 1.1.2 | Территориальный отдел Сарминский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Территориальный отдел ПолховскийМайданский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Территориальный отдел Мотызлейский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Территориальный отдел Нарышкинский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Территориальный отдел Криушинский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Территориальный отдел Бутаковский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Территориальный отдел Благодатовский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Территориальный отдел Бахтызинский | Средства бюджета муниципального округа |  | 2023-2027г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | Средства бюджета муниципального округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |