АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2026 года                                    	  №  923

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2022 № 976

В соответствии с решением Совета депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 14.07.2026 года № 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области  от 18.12.2025 года № 86 «О бюджете Вознесенского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»»

- Муниципальную программу «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2022 № 976 изложить в новой редакции согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации муниципального округа, заведующего отделом ЖКХ, экологии и жилищной политики Е.М. Красицкого.

Глава местного

самоуправления округа                                                              И.А.Мартынов

Приложение к постановлению администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 11.08. 2026 года № 923

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» - Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | - Отдел ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области - Территориальное управление администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения Вознесенского муниципального округа |
| Задача муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Период реализации Программы: 2023 - 2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объём финансирования Программы в 2023 - 2030 годах: Всего – 347 225,7 тыс. рублей, 2023 год - 54057,3 тыс. рублей, 2024 год - 69479,8 тыс. рублей, 2025 год – 72548,9 тыс. рублей, 2026 год – 50621,1 тыс. рублей, 2027 год – 21506,4 тыс. рублей, 2028 год – 26337,4 тыс. рублей, 2029 год – 26337,4 тыс. рублей, 2030 год – 26337,4 тыс. рублей, В том числе по Подпрограммам Программы: Подпрограмма 1: Всего – 337 395,1 тыс. рублей. 2023 год - 52341,1 тыс. рублей, 2024 год - 68321,4 тыс. рублей, 2025 год – 71072,4 тыс. рублей, 2026 год – 49801,6 тыс. рублей, 2027 год – 20341,4 тыс. рублей, 2028 год – 25172,4 тыс. рублей, 2029 год – 25172,4 тыс. рублей, 2030 год – 25172,4 тыс. рублей, Подпрограмма 2: Всего – 9830,6 тыс. рублей. 2023 год - 1716,2 тыс. рублей, 2024 год - 1158,5 тыс. рублей, 2025 год – 1476,5 тыс. рублей, 2026 год – 819,6 тыс. рублей, 2027 год – 1165,0 тыс. рублей, 2028 год – 1165,0 тыс. рублей, 2029 год – 1165,0 тыс. рублей, 2030 год – 1165,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Улучшение состояния территории - Улучшение эстетического вида и привлекательности Вознесенского муниципального округа Нижегородской области - Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан - Вам решать Реконструкцию освещение |
| Управление муниципальной программой и механизм ее реализации | Заказчиком муниципальной программы является администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется территориальным управлением администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности является одной из социально-значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»  разработана с целью повышения уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В процессе преобразования населенных пунктов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство можно охарактеризовать, как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

При этом все мероприятия, которые будут реализовываться в предстоящие годы в рамках благоустройства на территории округа, безусловно, должны быть полезны и безопасны для проживающего населения.

Увеличение количества зеленых насаждений является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Современный населенный пункт  можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни граждан, а для этого необходимо создавать рекреационные зоны для общения человека с природой.

Вознесенский округ издавна славится по изготовлению Полх-Майданской матрешки. Образ матрешки, которую изготавливают в Полх-Майдане, отличается от всех известных. Она удивляет яркостью наряда и колоритом красок. В центре рисунка – цветок шиповника «дикая роза».

Так вот и появилась на главной улице поселка на одном из самых его оживленных мест – памятник Полх–Майданской матрешки. Все въезжающие в «районную столицу» заметят ее, нашу кормилицу, как привыкли называть у нас матрешку.

Для комфортного проживания местных жителей и гостей Вознесенского муниципального округа завершили благоустройства общественного пространство, где именно и был установлен памятник Полх–Майданской матрешки.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющих сделать территорию округа комфортной для проживания, необходимо своевременное использование озеленения.

Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и обновлению элементов внешнего благоустройства.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» (далее – Муниципальная программа) разработана для решения существующих проблем и которая станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения округа.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является обеспечение благоустройства и порядка муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи: повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 8 лет (2023-2030 гг.).

- Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Мониторинг реализации Муниципальной программы в целом осуществляет разработчик – отдел ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Механизм реализации Муниципальной программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей.

- Система и перечень программных мероприятий

Основные программные мероприятия направлены на:

- повышения уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории;

- вывоз несанкционированных свалок (до 100 м3 мусора ежегодно);

- увеличения количества зелёных насаждений (до 100 шт. в год);

- проведения ежегодных субботников (не менее 6 раз в год);

- создания комфортных и благоприятных условий жизни и досуга населения на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Таблица 1.Адресный перечень объектов, включаемых в муниципальную программу «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

| № п/п | Адрес объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Проект инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ» |  |  |
| 2023 год |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная с. Суморьево Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 3764523,68 771973,34 2955789,71 0,00 36760,63 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Переулок Майский в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 4110622,82 1068622,82 3000000,00 0,00 42000,00 |
| 3 | Установка уличного освещения по с. Сарминский Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2773922,32 283946,31 2476454,76 0,00 13521,25 |
| 4 | Ремонт уличного освещения в с. Благодатовка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2071600,17 195888,68 1866355,61 0,00 9355,88 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2736127,49 575000,00 2131127,49 0,00 30000,00 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина с. Бахтызино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2999105,99 629812,26 2339302,67 0,00 29991,06 |
| 7 | Ремонт водопровода по ул. Ленина от д.91 до д.189 в с. Бутаково Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 3114324,76 571762,11 2513974,54 0,00 28588,11 |
| 8 | Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод на участке недр ООО «Водоканалсервис», расположенном на северо-западной окраине с. Нарышкино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 1875658,46 393888,28 1463013,59 0,00 18756,59 |
| 2024 год |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новая с. Суморьево Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3993785,75 958508,58 2995339,31 0,00 39937,86 |
| 2 | Ремонт уличного освещения в с. Мотызлей Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 4284731,04 1241882,47 3000000,00 0,00 42848,57 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая от д.1 до д.36 в р.п.Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3959003,25 919351,62 3000000,00 0,00 39651,63 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Челюскина от д.2 до д.28 в р.п.Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3959003,25 919351,62 3000000,00 0,00 39651,63 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от д.24 до д.63 с. Сарминский Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 2680168,94 562835,48 2090531,77 0,00 26801,69 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина с.Нарышкино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3327876,82 698854,14 2595743,91 0,00 33278,77 |
| 7 | Модернизация уличного освещения по ул.50 лет Победы, Боченкова, Школьная, Петракова, Тютикова, Лаптевой в р.п.Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 1749305,39 226986,67 1503976,00 0,00 18342,62 |
| 8 | Ремонт водопровода с.Новосёлки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3992727,05 952727,05 3000000,00 0,00 40000,00 |
| 2025 год |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина с. Сарминский Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 2237382,90 481553,03 1733604,17 0,00 22225,7 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Северная с. Мотызлей Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 3958873,98 918873,98 3000000,00 0,00 40000,00 |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Заречная в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 4423999,21 2084629,16 2295000,05 0,00 44370,00 |
| 4 | Ремонт участка водопровода от техникума до больницы р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 4713399,54 1638042,6 2977114,78 0,00 98242,16 |
| 5 | Ремонт водопровода по ул. Ленина от д.19 до д.91с. Бутаково Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 2878011,81 874162,15 1974809,66 0,00 29040,00 |
| 6 | Модернизация уличного освещения в с. Новоселки ,с. Девлетяково Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 1348496,39 279408 1055584,78 0,00 13503,61 |
| 7 | Замена водопровода в с. Суморьево, ул. Полевая (от скважины до дома №85) Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 3011718,80 991799,27 1989954,13 0,00 29965,4 |
| 8 | Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод на участке недр ООО «Водоканалсервис», расположенном на северной окраине с. Аламасово Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2025 3019104,07 634011,85 2354901,18 0,00 30191,04 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Устройство мемориала «Вечный огонь» на территории «Парка победы» р.п. Вознесенское Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2026 3404160,00 571550,00 2796610,00 0,00 36000,00 |
| 2 | Замена водопровода в с. Суморьево ул. Школьная Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2026 4011896,93 961896,93 3000000,00 0,00 50000,00 |
| Проект комплексное развитие сельских территорий |  |  |
| 2023 год |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в с.Криуша Вознесенского муниципального района Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2824019,81 1138080,02 67437,59 1618502,20 0,00 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской в с.Мотызлей Вознесенского муниципального района Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 2808072,00 842422,00 78626,00 1887024,00 0,00 |
| 3 | Ремонт тротуара по ул. Заводской микрорайон от д.6 до д.8 в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 579833,10 249833,10 330000,00 0,00 0,00 |
| 4 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от д.130 до д.124 в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2023 841860,36 267260,34 574600,02 0,00 0,00 |
| 2024 год |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Криуша Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 2678567,48 806332,59 187234,89 0,00 0,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 2565775,07 780836,38 1784938,69 0,00 0,00 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Криуша Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 2268922,39 686689,47 1582232,92 0,00 0,00 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 2181646,29 701393,40 1480252,89 0,00 0,00 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «Съезд от автомобильной дороги ул. Ленина до ул. Кирова в с. Нарышкино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники | 2024 3009831,00 1009831,00 2000000,00 0,00 0,00 |

Таблица 2. Перечень основных программных мероприятий на 2023-2030 года

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки выполнения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего | 54057,3 | 69479,8 | 72548,9 | 50621,1 | 21506,4 | 26337,4 | 26337,4 | 26337,4 | 347225,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 28773,6 | 37032,9 | 47746,9 | 36063,3 | 21506,4 | 26337,4 | 26337,4 | 26337,4 | 250135,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 21778,0 | 32447,0 | 17869,8 | 10813,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82908,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3505,5 | 0 | 6932,2 | 3744,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства Вознесенского муниципального округа путем своевременного ремонта и качественного содержания объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего | 52341,1 | 68321,4 | 71072,4 | 49801,6 | 20341,4 | 25172,4 | 25172,4 | 25172,4 | 337395,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 27057,6 | 35874,5 | 46270,4 | 35243,8 | 20341,4 | 25172,4 | 25172,4 | 25172,4 | 240304,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 21778,0 | 32447,0 | 17869,8 | 10813,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82908,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3505,5 | 0 | 6932,2 | 3744,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Оплата за поставку электрической энергии для наружного (уличного) освещения | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 9316,7 | 10308,0 | 11109,0 | 11829,5 | 12239,4 | 12239,4 | 12239,4 | 12239,4 | 91520,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 9316,7 | 10308,0 | 11109,0 | 11829,5 | 12239,4 | 12239,4 | 12239,4 | 12239,4 | 91520,8 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Содержание кладбищ | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 1888,5 | 2817,6 | 549,7 | 1123,6 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 7604,5 |
|  |  |  | Местный бюджет | 337,2 | 470,8 | 549,7 | 1123,6 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 3706,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1551,3 | 2346,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. Мероприятия в рамках проекта «Память поколений» | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 1633,0 | 2470,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 81,7 | 123,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1551,3 | 2346,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2.Повышение уровня благоустройства | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 255,5 | 346,9 | 549,7 | 1123,6 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 3501,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 255,5 | 346,9 | 549,7 | 1123,6 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 3501,3 |
| Мероприятие 1.3. Озеленение | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 25,9 | 15,7 | 20,4 | 30,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 182,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25,9 | 15,7 | 20,4 | 30,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 182,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Содержание плотин | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 33,0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 33,0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Окашивание территорий | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 600,5 | 789,5 | 1003,8 | 903,2 | 0 | 793,1 | 793,1 | 793,1 | 5676,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,5 | 789,5 | 1003,8 | 903,2 | 0 | 793,1 | 793,1 | 793,1 | 5676,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по борьбе с борщевиком «Сосновского» | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 703,4 | 674,7 | 650,5 | 659,1 | 0 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 4714,2 |
|  |  |  | Местный бюджет | 703,4 | 674,7 | 650,5 | 659,1 | 0 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 4714,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Содержание работников, занятых благоустройством территорий | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 3089,5 | 4663,0 | 5311,6 | 8776,9 | 7795,6 | 9795,6 | 9795,6 | 9795,6 | 59023,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3089,5 | 4663,0 | 5311,6 | 8776,9 | 7795,6 | 9795,6 | 9795,6 | 9795,6 | 59023,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Прочие расходы в области благоустройства | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 6184,1 | 8401,7 | 14347,5 | 7163,3 | 0 | 1332,4 | 1332,4 | 1332,4 | 40093,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5754,1 | 8206,7 | 12349,5 | 5163,5 | 0 | 1332,4 | 1332,4 | 1332,4 | 35471,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 430,0 | 195,0 | 1998,0 | 1999,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Мероприятия в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 23445,9 | 27946,6 | 25591,0 | 7416,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84399,6 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4699,8 | 6761,1 | 8210,0 | 1619,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21290,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 18746,1 | 21185,5 | 17381,0 | 5796,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63109,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. Комплексное развитие сельских территорий | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 7053,8 | 12704,7 | 12454,1 | 11900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44112,6 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2497,6 | 3985,0 | 5233,1 | 5138,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1050,7 | 8719,7 | 288,8 | 3016,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3505,5 | 0 | 6932,2 | 3744,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего | 1716,2 | 1158,4 | 1476,5 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 9830,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1716,2 | 1158,4 | 1476,5 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 9830,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. Реконструкция и содержание уличного освещения с применением современных технологий | Прочие расходы | Территориальные отделы | Всего | 1716,2 | 1158,4 | 1476,5 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 9830,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1716,2 | 1158,4 | 1476,5 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 9830,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета Вознесенского муниципального района | Исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» | Администрация Вознесенского муниципального округа | Территориальные отделы | 54057,3 | 69479,9 | 72548,9 | 50621,1 | 21506,4 | 26337,4 | 26337,4 | 26337,4 | 347225,7 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 52341,1 | 68321,4 | 71072,4 | 49801,6 | 20341,4 | 25172,4 | 25172,4 | 25172,4 | 337395,1 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 1716,2 | 1158,4 | 1476,4 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 9830,6 |

Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Благоустройство населенных пунктов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; Территориальное управление администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задача муниципальной программы | - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объем финансирования программы в 2023-2030 годах Всего – 337395,1 тыс. рублей. 2023 год - 52341,1 тыс. рублей, 2024 год - 68321,4 тыс. рублей, 2025 год – 71072,4 тыс. рублей, 2026 год – 49801,6 тыс. рублей, 2027 год – 20341,4 тыс. рублей, 2028 год – 25172,4 тыс. рублей, 2029 год – 25172,4 тыс. рублей, 2030 год – 25172,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Экономия электрической энергии на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Управление подпрограммы 1 муниципальной программой и механизм ее реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" - Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 апреля 2021 г. N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области Территориальное управление администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Территориальные отделы территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель муниципальной программы | Целью подпрограммы является обеспечение энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов и повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении. |
| Задача муниципальной программы | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Объем финансирования программы в 2023-2030 годах Всего – 9830,7 тыс. рублей. 2023 год - 1716,2 тыс. рублей, 2024 год - 1158,4 тыс. рублей, 2025 год – 1476,4 тыс. рублей, 2026 год – 819,6 тыс. рублей, 2027 год – 1165,0 тыс. рублей, 2028 год – 1165,0 тыс. рублей, 2029 год – 1165,0 тыс. рублей, 2030 год – 1165,0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | Снижение энергозатрат и сокращение потерь энергии на 3-5%. |
| Управление подпрограммы 2 муниципальной программой и механизм ее реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется управлением по развитию территорий администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |

## 1. Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом.

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых  для обеспечения более  эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- значительная доля частного бизнеса, заинтересованного в экономии;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, весьма значительная автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях, на территории поселения.

Задача администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области - определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.

Основные направления энергосбережения:

- Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии. Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение - экономически выгодно.  Достигается это информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению, т.е. поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 10% от всего потенциала энергосбережения.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до использования светлой или светоотражающей окраски). Энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов. Цели повышения энергоэффективности совпадают и с другими целями муниципального образования такими как экология, задачи повышения экономичности систем энергоснабжения и др. Повышение энергоэффективности и, как следствие снижение издержек, должно стать основной задачей энергоснабжающих предприятий.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

В 2022 году на территории р.п. Вознесенское был исполнен энергосервисный контракт, согласно которому произведен демонтаж существующих и монтаж светодиодных светильников на объекте энергосервиса в количестве 521 штук.

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения на территории поселений Вознесенского муниципального округа требует реконструкции и обновления. Вследствие технического износа светильников, недостаточного использования эффективных ламп, затраты на эксплуатацию наружного освещения велики и ежегодно увеличиваются.

Конкретными Задачами Подпрограммы являются:

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учёта.

Для обеспечения подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- Мероприятия по внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для уличного освещения;

- Мероприятия по ремонту уличного освещения с установкой автоматической системы включения и отключения;

- Мероприятия по ремонту водопроводных,  электрических сетей с применением современных технологий.

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2023-2030 гг. путём реализации мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит:

- Снизить энергозатраты и сократить потери энергии на 10-15%.

2. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджета администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

3. Система и перечень подпрограммных мероприятий

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма |  |  |
| 1. | Реконструкция и содержание уличного освещения с применением современных технологий | 2023-2030 | Территориальные отделы Вознесенского муниципального округа |

4. Индикаторы достижения цели и результаты реализации подпрограммы

Сведения об индикаторах цели подпрограммы.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование индикатора цели Программы | Единица измерения | Значение индикатора цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля модернизированных точек уличного освещения территорий округа от общего количества точек, подлежащих модернизации | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Расходы на реконструкцию уличного освещения с применением современных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Территориальный отдел Вознесенский | Средства бюджета муниципального округа | 2023-2030 г | 2821,4 | 787,9 | 555,0 | 784,1 | 203,3 | 616,3 | 616,3 | 616,3 | 616,3 | Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Снижение энергозатрат и сокращение потерь энергии |
| 1.1.2 | Территориальный отдел Сарминский |  |  | 60,8 | 10,0 | 29,4 | 20,8 | 28,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |  |
| 1.1.3 | Территориальный отдел Полховский Майданский |  |  | 519,6 | 144,3 | 105,3 | 135,0 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 |  |  |
| 1.1.4 | Территориальный отдел Мотызлейский |  |  | 506,8 | 335,0 | 68,8 | 68,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |  |
| 1.1.5 | Территориальный отдел Нарышкинский |  |  | 435,1 | 135,0 | 115,8 | 81,4 | 108,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| 1.1.6 | Территориальный отдел Криушинский |  |  | 243,1 | 88,3 | 57,8 | 78,7 | 57,2 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |  |  |
| 1.1.7 | Территориальный отдел Бутаковский |  |  | 445,0 | 115,7 | 99,6 | 116,5 | 111,7 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |  |  |
| 1.1.8 | Территориальный отдел Благодатовский |  |  | 234,2 | 16,0 | 64,4 | 92,0 | 68,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |  |  |
| 1.1.9 | Территориальный отдел Бахтызинский |  |  | 314,4 | 84,0 | 62,4 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 5580,3 | 1716,2 | 1158,5 | 1476,5 | 819,6 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 |  |  |